| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| капитального строительства и капитального ремонта объектов |
| МО Мгинское городское поселение на 2010 год, |
| финансируемая из средств местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| № п.п. | Наименование и местнонахождение объектов | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2010 | План 2010 год | Факт 2010 год |  | отклонения |
|  |  |  |  |  |  |  | итого | Местный бюджет | Областной бюджет | итого | местный | областной |  |
| 1 | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции системы отвода грунтовых вод от индивидуальных жилых домов частного сектора и муниципального жилого фонда северной части пос. Мга на территории муниципального образования Мгинское городское поселение в границах улиц: ул. Железнодорожная, майора Жаринова, Северная, Шмидта, Мира. | 0412 | 338 02 08 | 500 | 226 | 370.00 | 370.00 | 370.0 |  | 370.0 | 370.0 |  |  |
| 1.1-2 | Проведение экспертизы ПСД по газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул.Синявинская, Абсалямова, Димитрова, ул.Колпинская | 0412 | 338 02 11 | 500 | 226 | 63.3 | 63.3 | 63.3 |  | 63,3 | 63,3 |  |  |
| 1.1-3 | Проведение экспертизы ПСДраспределительного газопровода среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам: ул. Интернациональная,Железнодорожная, Ленинградская Донецкая, Поперечная, Разэъезжая, Новая, Придорожная, Боровая | 0412 | 3380212 | 500 | 226 | 267.0 | 267 | 267.0 |  | 267,0 | 267,0 |  |  |
| 1.1-4 | Проведение экспертизы ПСД по газоснабжению природным газом жилой застройки в границах ул. Первомайская,Шоссе Революции, Загородная | 0412 | 3380213 | 500 | 226 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | - | - |  | Не готова экспертиза ПСД, в работе, нет письменного отчета |
|  | ИТОГО ПО ПСД |  |  |  |  | 1000.3 | 1000.3 | 1000.3 | - | 700.3 | 700.3 | - |  |
| 1.2 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2-1 | Газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул.Синявинская, Абсалямова, Димитрова, ул.Колпинская | 0502 | 102 01 04 | 003 | 310 | 2496.6 | 2496.6 | 265.2 | 2231.4 | 2495.7 | 265.2 | 2230.5 |  |
| 1.2-2 | Газоснабжение индивидуальных жилых домов п.Мга ул.Заречная (д.1а,2,3,4,6,010,14,18,22а,30), ул.Мирошниченко (д.1,2,5а,6,7,8,9,10,11,11а,13,14,15,16,17а,24,25,26,28,32,36), пер.Бетонный д.9а,13а, пер.Луганский д.3,3а,4,6,9 | 0502 | 102 01 14 | 003 | 310 | 3272,6 | 3272,6 | 258,0 | 3014,6 | 3272,6 | 258,0 | 3014,6 |  |
| 1.2-3 | Врезка газопровода индивидуальных жилых домов п.Мга ул.Заречная (д.1а,2,3,4,6,010,14,18,22а,30), ул.Мирошниченко (д.1,2,5а,6,7,8,9,10,11,11а,13,14,15,16,17а,24,25,26,28,32,36), пер.Бетонный д.9а,13а, пер.Луганский д.3,3а,4,6,9 к действующему газопроводу | 0502 | 102 01 12 | 003 | 310 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | - | 81,3 | 81,3 | - |  |
| 12-4 | Врезка газопровода индивидуальных жилых домов по ул. Синявинская,Абсалямова, Димитрова,ул. Колпинская | 0502 | 1020123 | 003 | 310 | 291.6 | 291.6 | 291.6 |  | 99.0 | 99.0 |  | Оплата произведена согласно выставленного счета и акта о выполненных работах |
| 1/2-5 | Газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул колпинская д.24,26 кв1 | 0502 | 1020124 | 003 | 310 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |  | 4.6 | 4.6 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  | 6146,7 | 6146,7 | 900,7 | 5246,0 | 5953.2 | 708.1 | 5245.1 |  |
|  | ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ | 7147,0 | 7147,0 1901,0 | 5246,0 | 6653.5 | 1408.4 | 5245.1 |  |
| 2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |
|  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |
| 1.1 | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт квартиры п,старая Малукса ул.Новоселов д.33 кв.106 | 0501 | 350 02 00 | 500 | 225 | 297,6 | 297,6 | 297,6 |  |
| 1.1-2 | Ремонт общежития, замена окон по адресу п. Мга, ул. Спортивная д.13 | 0501 | 350 02 00 | 500 | 225 | 157,9 | 157,9 | 157,9 |  |
| 1.1-3 | Ремонт подъездов в здании лбщежития пос. Мга, ул. Спортивная д.13 | 0501 | 350 02 00 | 500 | 225 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |  |
| 1.1-4 | Ремонт отмосток у д.46 и 48, по ул.Шоссе Революции, пос. Мга | 0501 | 350 02 00 | 500 | 225 | 249,10 | 249,1 | 249,1 |  |
| 1.1-5 | Ремонт квартиры д. Муя д.3 кв.14 | 0501 | 350 02 00 | 500 | 225 | 245,6 | 245,6 | 245,6 |  |
| 1.1-6 | Ремонт квартиры д. Сологубовка д.99 кв.9 | 0501 | 350 02 00 | 500 | 225 | 300,0 | 300,0 | 292.4 |  |
| 1.1-7 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети в точке присоединения: п. Мга,ул. Майора Жаринова д.8 | 0501 | 350 03 00 | 500 | 226 | 1430,0 | 1430,0 | 429,0 | Произведена оплата 30%. Согласно договора, нет актов выполненных работ |
| 1.1-8 | Вынос силового кабеляиз пятна застройки на объекте: п. Мга, ул. Майора Жаринова д.8 | 0501 | 350 03 00 | 500 | 226 | 490,0 | 490,0 | 490,0 |  |
| 1.1-9 | Присоединение строящегося дома к системе водоснабжения п. Мга, ул. Майора Жаринова д.8 | 0501 | 350 03 00 | 500 | 226 | 300,0 | 300,0 | 294.3 |  |
| 1.1-10 | Заменаучастка напорного канализационного коллектора п. Мга, ул. Майора Жаринова д.8 | 0501 | 350 03 00 | 500 | 265 | 500,0 | 500,0 | 490.0 |  |
| 1.1.11 | Ремонт квартиры Советский пр.д.65 кв.5 | 0501 | 350 02 00 | 500 | 225 | 100,0 | 100,0 | 98,5 |  |
| 1.1.12 | Ремонт квартиры ул. Железнодорожная д.45 кв.19 | 0501 | 350 02 00 | 500 | 225 | 100,0 | 100,0 | 99,0 |  |
| 1.1.13 | Разработка ПСД по ремонту кровли ул. Связи д.14 п. Мга | 0501 | 350 02 00 | 500 | 225 | 100 | 100 | 83,8 |  |
| 1.1.14 | Ремонт комнат ул. Шоссе Революции д.42 | 0501 | 3500200 | 500 | 225 | 100,5 | 100,5 | 100.5 |  |
|  | ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ | 4453,5 | 4453,5 | 3410,5 |  |
| 2.1 | БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |
| 2.1.-1 | Ремонт асф.бетонного покрытияавтом.дорогна терр. МО Мгинское ГП, по адресам:Лен.обл.Кировский р-н, п. Мгаот перекресткаС-П Южного кольца (А-120)и безым. дороги по советскому пр.до д.61 и по ул. Железнодорожной(от перекресткас ул. Вокзальной до перекрестка с ул. Шмидта) | 0503 | 600 02 00 | 500 | 225 | 1635,2 | 1635,2 | 1634,5 |  |
| 2.1-2 | Подсыпка песчано-гравейной смесью и грейдерование внутрипоселенческих дорог | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 594,8 | 594,8 | 594,8 |  |
| 2.1-3 | Ремонт автомобильного моста, находящегося на территории МО Мгинское ГП по адресу: Лен.обл., Кировский р-н, д. Войтолово | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 300,0 | 300,0 | 298,8 |  |
| 2.1-4 | Ремонт участка дороги с устройством асфальтобетонного покрытия по адресу: п. Мга, ул. Железнодорожная, напротив д.55 | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 353,0 | 353,0 | 352,4 |  |
| 2.1-5 | Благоустройство тротуарного покрытия по ул. Железнодорож. | 0503 | 6000500 | 500 | 225 | 504,6 | 504,6 | 504,6 |  |
| 2.1-6 | Устройство детской площадки, расположенной по адресу:п.Мга, пр. Красного Октября д.67 | 0503 | 6000500 | 500 | 225 | 770,0 | 770,0 | 756,3 |  |
| 2.1-7 | Устройство спортивной площадки | 0503 | 6000500 | 500 | 225 | 500,0 | 500,0 | 498,0 |  |
| 2.1-8 | Очистка дренажных канавпо ул. Челюскинцев от ул. Северной до ЛЭП, вдоль гражданского кладбища по ул. Донецкой по ул.Ленинградской от д.30 до Футбольного переулка п. Мга | 0503 | 6000500 | 500 | 225 | 200,8 | 200,8 | 200,8 |  |
| 2.1-9 | Отсыпка внутрипоселенческих дорог ПГС по адресам: ул. Интернациональная д.7-17, Школьный пер. д.2-8,ул. Новая д.32-59,дорога на кладбище от ул. Новая д.59до асфальт. Покрытия до кладбища, болотный пер.ул. Загородная п. Мга, д. Славянка | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 470,0 | 470,0 | 469,4 |  |
| 2.1-10 | Благоустройство тротуарного покрытия по ул. Железнодорожная в п. Мга (от ул. Вокзальная до д.59 по ул. Железнодорожная | 0503 | 6000500 | 500 | 225 | 445,6 | 445,6 | 445,6 |  |
| 2.1-11 | Прочистка наружной ливневой канализациис перекладкой труб по Комсомольскому прю п. Мга | 0503 | 6000500 | 500 | 225 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |  |
|  | ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА | 5872,4 | 5872,5 | 5853,7 |  |
|  | ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  |
| 2.2 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ |  |  |  |  |
| 2.2.1 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка рабочего проекта реконструкции кровельного покрытия здания КДЦ | 0801 | 440 98 00 | 001 | 225 | 100,0 | 100,0 | 98,3 |  |
| 2.2.1-1 | Реконструкция кровли здания | 0801 | 440 98 00 | 001 | 225 | 1786,6 | 1800,2 | 1801,9 |  |
|  | ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  | 1900,2 | 1900,2 | 1900,2 |  |
| 2.3 | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |
| 2.3.-1 | Ремонт здания администрации | 0114 | 092 03 07 | 500 | 225 | 285,8 | 285,8 | 283,5 |  |
| 2.3.-2 | Монтаж теплового пункта с узлом учета тепловой энергии в здании администрации | 0114 | 092 03 07 | 500 | 225 | 390,0 | 390,0 | 390,0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ |  |  |  |  | 675,8 | 675,8 | 673,5 |  |
|  | ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 12902,0 | 12902,0 | 11837,9 |  |
|  | ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ | 20049,0 | 20049.0 14803.0 5246.0 18491,4 | 13246,3 5245.1 |  |

20049.0  тыс. руб. в т.ч. 14803,0- м.б.                                                    1849,14 тыс. руб. в т.ч.:  13246,3 тыс. руб.- м.б.

5246,0- обл.б.                                                                                             5245,1 тыс. руб.- обл.б.