| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| капитального строительства и капитального ремонта объектов |
| МО Мгинское городское поселение на 2011 год, |
| финансируемая из средств местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| № п.п. | Наименование и местнонахождение объектов | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2011 | План 2 кв. 2011 год | Факт 2 кв. 2011 год |  | отклонения |
|  |  |  |  |  |  |  | итого | Местный бюджет | Областной бюджет | итого | местный | областной |  |
| 1 | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1 | Распределительный газопровод среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам п. Мга, ул. Интернациональная, ул. Железнодорожная, ул.Ленинградская, ул.Донецкая, ул. Поперечная, ул. Разъезжая, ул. Новая,, ул. Придорожная, ул. Боровая | 0502 | 1020110 | 003 | 310 | 2529.0 | 22,7 | 22,7 | - | - | - | - |  |
| 1.1-2 | Газоснабжение природным газом жилой застройки в границах улиц Первомайская, Шоссе Революции, Заводская п. Мга | 0502 | 102011 | 003 | 310 | 2411.0 | 95,2 | 95,2 | - | - | - | - |  |
|  | ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  | 4940.0 | 117,9 | 117,9 | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2-1 | Проведение экспертизы ПСД по газоснабжению природным газом жилой застройкив границах улиц Первомайская, Шоссе революции, Загородная | 0412 | 3380213 | 500 | 226 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | - | 191,7 | 191,7 |  | Согласно выставленного счета |
| 1.2-2 | Разработка ПСД по реконструкции объездной дороги и изыскательские работы объездной дорогив пос. Старая Малукса | 0412 | 3380208 | 500 | 226 | 600,0 | 588,5 | 588,5 | - | - | - |  | Не проведены процедуры согласно 94-ФЗ |
|  | Итого по ПСД |  |  |  |  | 900,0 | 888,5 | 888,5 |  | 191,7 | 191,7 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ | 5840.0 | 1006,4 1006,4 | - | 191,7 | 191,7 | - |  |
| 2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |
|  | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |  |  |  |  |
| 2.1. | благоустройство |  |  |  |  |
| 2.1-. | Посыпка песчано-гравийной смесью и грейдерованию внутрипоселенческих дорог | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 700,0 | -700,0 | - | Оплата согласно выставленного счета произведена в июле м-це |
| 2.1-2 | Ремонт автомобильной дороги в пос. Мга по Советскому пр. на территории МО Мгинское городское поселение | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 700.0 | - | - |  |
| 2.1-3 | Ямочный ремонт внутрипоселенческих дорог | 0503 | 6000200 | 200 | 225 | 270.0 | - | - |  |
| 2.1-4 | Благоустройство территории в пос. Мга между домами д.45 и ул. Дзержинского д.2 | 0503 | 6000500 | 500 | 225 | 706.5 | 706,5 | 706,5 |  |
| 2.1-5 | Выполнение работ по укладке асфальтобетонного покрытия и установка бортового камня у здания МУК «КДЦ «Мга» по адресу: пос. Мга, ул. Спортивная д.4 | 0503 | 6000500 | 500 | 225 | 763,8 | 735,8 | - | Срок выполнения работ 15.07.2011 |
| 2.1-6 | Благоустройство тротуарного покрытия по ул. Железнодорожной в пос. Мга (от ул. Связи до д.45 по ул. Железнодорожной) | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 372,0 | 295,8 |  | Срок выполнения работ 11.07.2011 |
| 2.1-7 | Устройство тротуаров по Советскому пр. | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 400,0 |  |  |  |
| 2.1-8 | Ремонт автомобильной дороги в пос. Мга по Вокзальной ул. с устройством тротуаров | 500 | 6000200 | 500 | 225 | 1630,0 |  |  |  |
|  | Итого по объектам благоустройства | 5542,3 | 2438,1 | 706,5 |  |
| 2.2 | Жилищное хозяйство |  |  |  |  |
| 2.2-1 | Ремонт квартиры п. Мга ул. Железнодорожная д.77 кв.71 | 0501 | 3500200 | 500 | 225 | 100,0 | 100,0 | 94,9 | Счет на оплату представлен в апреле м-це |
| 2.2-2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети в точке присоединения п. Мга, ул. Майора Жаринова д.8 | 0501 | 3500300 | 500 | 226 | 980,0 | 477,2 | - | Не представлен счет на оплату |
| 2.2-3 | Ремрнт комнат в кв.8 д.42 по ул. Шоссе Революции | 0501 | 3500200 | 500 | 225 | 120,0 | 120,0 |  | Согласно 94-фз объявлен аукцион |
|  | ИТОГО ПО жилищному фонду | 1200,0 | 697,2 | 94,9 |  |
|  | Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |
| 2.3-1 | Ремонт кровли котельной 0502 3513400 500 225 бани | 99,6 | 99,6 | 99,6 |  |
|  | Итого по коммунальному хозяйству | 99,6 | 99,6 | 99,6 |  |
|  | ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 6841,9 | 3234,9 | 901,0 |  |
| 2.3. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ |  |  |  |  |
| 2.3.1 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23-1 | Капитальный ремонт кровли к/т «Октябрь»ул. Майора Жаринова д.1 | 0801 | 4409800 | 001 | 225 | 541,9 | - | - |  |
| 2.2.1-1 | Санитарно-техническоие работы ул. Спортивная д.4 |  |  |  |  | 30,9 | - | - |  |
|  | Капитальный ремонт системы центрального отопления ул. Спортивная д.4 |  |  |  | 225 | 371,9 | - | - |  |
|  | ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  | 944,7 | - | - |  |
| 2.4. | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |
| 2.4-1 | Ремонт здания администрации | 0113 | 092 03 07 | 500 | 225 | 500,0 | 500,0 | 283,5 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 283,5 |  |
|  | ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 8286,6 | 3734,9 | 1184,5 |  |
|  | ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ | 14126,6 В.т.ч. 4400,0-обл. | 4741,3 4741,3 - | 1376,2 1376,2 - |  |