| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| капитального строительства и капитального ремонта объектов |
| МО Мгинское городское поселение за 1 кв. 2012 года, |
| финансируемая из средств местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| № п.п. | Наименование и местнонахождение объектов | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2012 | План 1 кв. 2012 год | Факт 1 кв. 2012 год |  | отклонения |
|  |  |  |  |  |  |  | итого | Местный бюджет | Областной бюджет | итого | местный | областной |  |
| 1 | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1 | Газопровод низкого давления к индивидуальным жмлым домам по пр. Советскому к домам 43,47ул. Лесная к домам 16,16а,18,18а,19,20, | 0502 | 1020104 | 003 | 310 | 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-2 | Газоснабжение природным газом жилой застройки в границах улиц Первомайская, Шоссе Революции, Заводская п. Мга | 0502 | 102011 | 003 | 310 | 7660,0 | 163,6 | 163,6 |  |  |  |  |  |
| 1.1-3 | Газопровод низкого давления к индивидуальным жилым домам по ул. Колпинская,ул. Сосновая, ул.Болотная, ул. Кузнечная, ул. Маяковского, ул. Деповская | 0502 | 1020112 | 003 | 310 | 410,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-4 | Распределительный газопровод среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам п. Мга, ул. Интернациональная, ул. Железнодорожная, ул.Ленинградская, ул.Донецкая, ул. Поперечная, ул. Разъезжая, ул. Новая,, ул. Придорожная, ул. Боровая | 0502 | 1020110 | 003 | 310 | 443,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  | 8638,0 | 163,6 | 163,6 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3-1 | Проведение экспертизы ПСД по газификации котельной бани | 0412 | 3380208 | 500 | 226 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3-2 | Разработка ПСД по реконструкц объездной дороги в пос старая Малукса | 0412 | 3380206 | 500 | 226 | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе прохождениегосударственной экспертизы рабочего проекта |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ПСД |  |  |  |  | 750,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ | 9388,0 | 263,6 263,6 |  |  |  |  |  |
| 2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |
| 2.1. | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них |  |  |  |  |
| 2.1-1 | Разработка ПСД по ремонту ливневой канализации в районе ул. Связи, ул. М. Жаринова, пр. Красного Октября | 0502 | 3513501 | 500 | 226 | 100,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 2.2. | БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2-1 | Посыпка песчано-гравейной смесью и грейдерованию внутрипоселенческих дорог | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 500,0 |  |  |  |
| 2.2-2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Железнодорожной пос. Мга | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 682,4 | 682,4 682,4 | 28,6 28,6 |  |
| 2.2-3 | Осушение северной части пос. Мга | 0503 | 6000500 | 500 | 225 | 200,0 |  |  |  |
| 2.2-4 | Ремонт дороги по ул. Вокзальной в п. Мга с восстановлением прилегающих водоотводящих придорожных канав и устройство переходных дорожек | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 3117,6 | 146,2 146,2 |  |  |
| 2.2-5 | Благоустройство территории между домами 75 и 77 по ул. Железнодорожной пос. Мга | 0503 | 6000500 | 500 | 225 | 1000,0 |  |  |  |
| 2.2-6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 302,0 |  |  |  |
| 2.2-7 | Устранение диформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги местного значения в границах населенного пункта п. Мга по адресу: ул. Железнодорожная | 0503 | 6000200 | 500 | 225 | 500,0 |  |  |  |
|  | Итого по объектам благоустройства | 6302,0 | 828,6 828,6 | 28,6 28,6 |  |
| 2.5. | Жилищное хозяйство |  |  |  |  |
| 2.5-1 | Ремонт квартиры пос. Мга , ул. Железнодорожная д.67 кв.85 | 0501 | 3500200 | 500 | 225 | 300,0 | 300,0 300,0 |  |  |
| 2.5-2 | Ремонт квартиры д. сологубовка д.99 кв.6 | 0501 | 3500200 | 500 | 225 | 400,0 | 400,0 400,0 |  |  |
| 2.5-3 | Ремонт квартиры п. Мга ул. Шоссе Революции д.42 кв.8 | 0501 | 3500200 | 500 | 225 | 300,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО жилищному фонду | 1000,0 | 700,0 700,0 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 7402,0 | 1528,6 1528,6 | 28,6 28,6 |  |
| 2.3 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ |  |  |  |  |
| 2.3-1 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе | 0801 | 4409800 | 001 | 225 | 4 352.6 |  |  |  |
|  | Электроремонтные работы в здании дома культуры | 0801 | 52207020 | 012 | 225 | 1 384,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электроремонтные работы в здании дома культуры | 0801 | 4409800 | 001 | 225 | 1 384,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы в здании кинотеатра «Октябрь» | 0801 | 5220700 | 012 | 225 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы в здании кинотеатра «Октябрь» | 0801 | 4409800 | 001 | 225 | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж узла учета в здании сельского ДК «Березовский | 0801 | 4409800 | 001 | 225 | 220,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт крыльца в здании дома культуры по адресу: п. Мга, ул. Спортивная д.4 | 0801 | 4409800 | 001 | 225 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы центрального отопления в здании МУК «КДЦ «Мга» по адресу:: ул. Спортивная д.4 (нижний розлив и общестроительные работы) | 0801 | 4409800 | 001 | 225 | 311,5 | 295,0 | 295,0 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт туалета, ремонт системы отопления в здании дома культуры по адресу: ул. Спортивная д.4 | 001 | 4409800 | 001 | 225 | 294,3 | 294,3 | 294,3 |  | 294,3 | 294,3 |  |  |
|  | Ремонт фасада здания кинотеатра п. Мга | 0801 | 4409800 | 001 | 225 | 158,0 | - | - |  | - | - |  |  |
|  | ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  | 4352,6 | 589,3 | 589,3 |  | 294,3 | 294,3 |  |  |
| 2.4. | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4-1 | Ремонт здания администрации | 0113 | 092 03 07 | 500 | 225 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 12254,6 | 2117,9 2117,9 |  | 322,9 | 322,9 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ | 21642,6 в т. ч. обл.б.- 8 264,4 | 2381,5 2381,5 | 322,9 322,9 |  |

Глава администрации                                                                                                                                       С.К.Соколовский

56-963

И.М. Конарева