УТВЕРЖДЕНО

решением совета депутатов

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от «28» июня 2012 года  № 38

(приложение)

П О Л О Ж Е Н И Е

о газификации индивидуальных жилых домов

в населенных пунктах муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

1. Общие положения

1.1. Положение о газификации индивидуальных жилых домов в населенных пунктах муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение) определяет планирование работ по газификации индивидуальных жилых домов,  проведение строительно-монтажных работ объекта газификации и устанавливает порядок взаимоотношений между администрацией  муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в лице службы заказчика-застройщика (далее – заказчик)  и гражданами, зарегистрированными на территории Кировского муниципального района Ленинградской области и имеющими в  собственности индивидуальные жилые дома на территории газифицируемого населенного пункта (далее – собственники).

1.2. Планирование работ по газификации индивидуальных жилых домов (далее газификация) представляет перечень работ по принятию решений по газификации группы от двух и более индивидуальных жилых домов (микрорайонов), этапы которых изложены в соответствующих разделах настоящего Положения.

2. Начальный этап газификации

2.1. Начальный этап газификации включает в себя сбор информации от  зарегистрированных собственников о  намерении газифицировать индивидуальный жилой дом и образование инициативных групп, заинтересованных в совместном осуществлении газификации на территории их улиц, микрорайонов.

2.2. Проведение  собраний, на которых  собственники принимают и протокольно фиксируют:

решение об участии собственников в газификации;

решение об определении уполномоченных лиц (председателе инициативной группы и его заместителе), которые представляют интересы собственников;

решение о просьбе выступить заказчиком по газификации индивидуальных жилых домов администрацию МО Мгинское городское поселение.

решение о финансировании проведения  изыскательских работ,   лабораторно-инструментального обследования земельного участка, обследования участка на наличие взрывоопасных предметов, разработки проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы и строительно-монтажных работ.

Протоколы собраний и заявления собственников передаются в администрацию МО Мгинское городское поселение.

2.3. Администрация МО Мгинское городское поселение рассматривает представленные протоколы и заявления, а затем:

запрашивает технические условия от ОАО «Леноблгаз»;

формирует очередность выполнения работ по газификации в соответствии с адресной инвестиционной программой;

определяет службу заказчика-застройщика.

2.4. Служба заказчика-застройщика проводит работы по оформлению земельного участка под строительство газопроводов.

3. Порядок заключения договоров по отдельным этапам газификации

3.1.  Председатели инициативных групп могут заключать договора на выполнение:

изыскательских  работ на земельном участке;

проведения лабораторно-инструментального обследования земельного участка;

выполнение  проектной документации объекта газификации;

обследование  земельного участка на наличие взрывоопасных предметов.

3.2. Администрация МО Мгинское городское поселение заключает  договоры на проведение:

государственной экспертизы проектной документации;

строительно-монтажных работ объекта газификации;

авторского надзора за строительством объекта газификации;

технического надзора за строительством объекта газификации;

врезки построенного объекта газификации в существующий газопровод;

инвентаризации сданного в эксплуатацию объекта газификации.

4. Проведение строительно-монтажных работ

4.1. Строительно-монтажные работы  включают в себя:

выбор, на конкурсной основе, организации на выполнение строительно-монтажных работ;

заключение с выбранной организацией  муниципального контракта;

проведение строительно-монтажных работ.

осуществление технического, строительного и авторского контроля.

4.2.  В состав строительно-монтажных работ входит:

монтаж распределительных (уличных) газопроводов;

монтаж газопроводов-вводов с установкой запорной арматуры на вводах в домовладение;

монтаж наружного оборудования;

испытание систем газопровода и оборудования;

оформление и составление исполнительной документации, с учетом всех согласований  и отступлений от проектного задания.

присоединение (врезки) построенного газопровода к существующим магистральным или распределительным сетям.

5.  Завершение строительства

5.1. Ввод объектов в эксплуатацию осуществляется в соответствии со  статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденных приказом Ростехнадзора от 28.07.2011 № 435

5.2.  Законченный строительством и сданный в эксплуатацию газопровод подлежит государственной регистрации и включению в реестр муниципальной собственности.

6. Финансирование работ по газификации

6.1. Источниками финансирования при газификации индивидуальных жилых домов являются:

средства областного бюджета;

средства районного бюджета;

средства местного бюджета;

внебюджетные источники (инвестиции граждан-собственников индивидуальных жилых домов, средства частных инвесторов).

6.2. Средства областного  бюджета направляются  на выполнение  строительно-монтажных работ по  распределительным (уличным) газопроводам и газопроводам-вводам к  индивидуальным жилым домам, находящимся в собственности граждан, зарегистрированных на территории Кировского муниципального района Ленинградской области на условиях софинансирования, осуществляемого в порядке межбюджетных отношений.

6.3. Средства районного и местного бюджетов  направляются на проведение:

изыскательских работ;

лабораторно-инструментального обследования земельного участка;

обследование земельного участка на наличие  взрывоопасных предметов;

на разработку проектной документации;

государственной экспертизы проектной документации;

строительно-монтажных работ по распределительным (уличным) газопроводам и  газопроводам-вводам к  индивидуальным жилым домам;

авторского  надзора за строительством объекта газификации;

технического  надзора за строительством объекта газификации;

врезки построенного газопровода;

инвентаризации сданного в эксплуатацию объекта газификации.

6.4. Внебюджетные источники (инвестиции граждан-собственников индивидуальных жилых домов, средства частных инвесторов) в порядке софинансирования могут  направляться:

на проведение изыскательских работ;

на проведение лабораторно-инструментального обследования земельного участка;

на обследование земельного участка на наличие взрывоопасных предметов;

на разработку проектной документации.

6.5. Финансирование разработки проектно-сметной документации и  производство строительно-монтажных работ по внутридомовому газоснабжению индивидуальных жилых домов производится за счет средств собственников.

7. Порядок оказания финансовой помощи малоимущим категориям граждан при газификации индивидуального жилого дома

7.1. По завершению проведения строительно-монтажных работ по внутридомовому газоснабжению индивидуальных жилых домов, находящихся в собственности граждан и являющихся местом их жительства, в качестве меры социальной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования Мгинское городское поселение оказывается финансовая помощь:

пенсионерам, одиноко проживающим или проживающим в семье, состоящей только из пенсионеров, до 100 процентов затрат на оплату работ, указанных в п.6.5. настоящего Положения;

участникам Великой Отечественной войны, проживающим совместно с трудоспособными членами семьи, до 50 процентов затрат на оплату работ, указанных в п.6.5. настоящего Положения;

многодетным семьям.

7.2. Указанная финансовая помощь предоставляется по решению главы администрации в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования Мгинское городское поселение, принятому на основании рекомендаций специально созданной администрацией муниципального образования Мгинское городское поселение комиссии при предоставлении гражданами следующих документов:

1. заявление;

2. справка формы №9;

3. копия пенсионного удостоверения или удостоверения участника Великой Отечественной войны;

4. справка из Комитета социальной защиты (для многодетных семей);

5. платежные и иные документы (договор, договор подряда, акт сдачи-приемки выполненных работ, товарный и кассовый чек, приходно-кассовый ордер);

6. документ, подтверждающий подключение индивидуального жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения (по газоснабжению).

7.3. Финансовая помощь оказывается только один раз, путем перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя в банке.