| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| капитального строительства и капитального ремонта объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО Мгинское городское поселение за 3 кв. 2012 года, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансируемая из средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. |  |  | Наименование и местнонахождение объектов | Раздел, подраздел | Код целевой статьи |  | Код вида расходов |  | КОСГУ | План на 2012 | План 3 кв. 2012 год |  |  |  | Факт 32 кв. 2012 год |  |  |  | отклонения |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого | Местный бюджет |  | Областной бюджет | итого | местный |  | областной |  |  |  |  |
| 1 |  |  | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-2 |  |  | Газоснабжение природным газом жилой застройки в границах улиц Первомайская, Шоссе Революции, Заводская п. Мга | 0502 | 102011 |  | 003 |  | 310 | 7660.0 | 7601.6 | 971.6 |  | 6630,0 | 7206,3 | 576,3 |  | 6630,0 | Газопровод построен, проводится врезка в существующий газопровод |  |  |  |
| 1.1-3 |  |  | Газопровод низкого давления к индивидуальным жилым домам по ул. Колпинская,ул. Сосновая, ул.Болотная, ул. Кузнечная, ул. Маяковского, ул. Деповская | 0502 | 1020112 |  | 003 |  | 310 | 4425.0 | 90.0 | 90.0 |  |  |  |  |  |  | Ведутся работы по строительству газовода |  |  |  |
| 1.1-4 |  |  | Распределительный газопровод среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам п. Мга, ул. Интернациональная, ул. Железнодорожная, ул.Ленинградская, ул.Донецкая, ул. Поперечная, ул. Разъезжая, ул. Новая,, ул. Придорожная, ул. Боровая | 0502 | 1020110 |  | 003 |  | 310 | 553.0 | 443,0 | 443,0 |  |  |  |  |  |  | Газопровод построен, проводится врезка в существующий газопровод |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  |  |  | 12638,0 | 8134,6 | 1504,6 |  | 6630,0 | 7206,3 | 576,3 |  | 6630,0 |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3-2 |  |  | Разработка ПСД по реконструкц объездной дороги в пос старая Малукса | 0412 | 3380206 |  | 500 |  | 226 | 612.1 | 612,1 | 612,1 |  |  | 112,1 | 112,1 |  |  | ПСД проходит госэкспертизу |  |  |  |
|  |  |  | В том числе прохождениегосударственной экспертизы рабочего проекта |  |  |  |  |  |  | 112.1 | 112,1 | 112,1 |  |  | 112,1 | 112,1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3-3 |  |  | Разработка ПСД по реконструкции ул. Донецкой пос. Мга | 0412 | 338 02 11 |  | 500 |  | 226 | 550,0 | 463,8 | 463,8 |  |  |  |  |  |  | Ведутся процедуры согласно 94-ФЗ |  |  |  |
|  |  |  | Итого по ПСД |  |  |  |  |  |  | 1162,1 | 1075,9 | 1075,9 |  |  | 112,1 | 112,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ |  |  |  |  |  |  | 13800,1 | 9210,5 | 2580,5 |  | 6630,0 | 7318,4 | 688,4 |  | 6630,0 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-2 |  |  | Проверка достоверности определения сметной стоимости - ремонт участка тепловых сетей к жилым домам пос.Мга (Долгосрочная целевая программа "Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ ЛО в 2012 году", в т.ч.: | 0502 | 3510550 |  | 500 |  | 226 | 188,8 | 188,8 | 188,8 |  |  | 188,8 | 188,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-3 |  |  | Ремонт участка тепловой сети на жилой дом по ул.Железнодорожная, 75 от газовой котельной по ул.Пролетарская, 9 | 0502 | 3513100 |  | 500 |  | 225 | 156,2 | 156,2 | 83,4 |  | 72,8 | 150,6 | 83,4 |  | 67,2 |  |  |  |  |
| 2.1-4 |  |  | 0Ремонт участка тепловой сети от ТК-9 к жилому дому по пр.Красного Октября 49/17 от газомазутной котельной по ул.Маяковского 4а, п.Мга | 0502 | 3513100 |  | 500 |  | 225 | 276,4 | 276,4 | 167,5 |  | 108,9 | 276,4 | 167,5 |  | 108,9 |  |  |  |  |
| 2.1-5 |  |  | Ремонт участка тепловой сети к жилому дому по ул. Связи д.14 от газомазутной котельной п.Мга по ул.Маяковского 4а | 0502 | 3513100 |  | 500 |  | 225 | 195,5 | 195,4 | 96,9 |  | 98,5 | 175,0 | 96,9 |  | 78,1 |  |  |  |  |
| 2.1-6 |  |  | Ремонт участка тепловой сети к жилому дому по ул. Связи д.14 от газомазутной котельной п.Мга по ул.Маяковского 4а | 0502 | 3513100 |  | 500 |  | 225 | 827,0 | 827,0 | 435,0 |  | 392,0 | 785,7 | 435,0 |  | 350,7 |  |  |  |  |
| 2.1-7 |  |  | Ремонт участка тепловой сети от ТК-16 до ТК-25 по ул.Майора Жаринова от газомазутной котельной п.Мга по ул.Маяковского 4а | 0502 | 3513100 |  | 500 |  | 225 | 426,9 | 426,7 | 209,8 |  | 216,9 | 379,0 | 209,8 |  | 169,2 |  |  |  |  |
| 2.1-8 |  |  | Ремонт участка тепловой сети на художественную школу от ТК-5а с устройством врезки в магистральную теплотрассу от газомазутной котельной п.Мга ул.Маяковского д.4а | 0502 | 3513100 |  | 500 |  | 225 | 165,0 | 165,0 | 72,8 |  | 92,2 | 131,5 | 72,8 |  | 58,7 |  |  |  |  |
| 2.1-9 |  |  | Ремонт участка распределительного тепловой сети к жилым домам (Советский просп.., жилые дома №56-58) от газомазутной котельной п.Мга ул.Маяковского д.4а | 0502 | 3513100 |  | 500 |  | 225 | 403,6 | 403,6 232,0 171,6 |  |  |  | 403,6 232,0 |  |  | 171,6 |  |  |  |  |
| 232,02171,6.1-10 |  |  | Ремонт участка тепловой сети от ул.Железнодорожной д.77 до ул.Мгинской Правды д.9 от газовой котельной п.Мга по ул.Пролетарская д.9 | 0502 | 3513100 |  | 500 |  | 225 | 557,9 | 557,9 304,1 253,8 |  |  |  | 549,4 304,1 245,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  |  |  | 3197,3 | 3197,0 1790,3 1406,7 |  |  |  | 3040,0 1790,3 1249,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2-2 |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Железнодорожной пос. Мга | 0409 | 3150102 |  | 500 |  | 225 | 28,6 | 28,6 28,6 |  |  |  | 28,6 28,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2-3 |  |  | Очистка системы водопроводящих каналов, отводящих поверхностные и грунтовые воды от индивидуальных жилых домов, расположенных в пгт мга в границах улиц: Шмидта, Челюскинцев, пр. Красного Октября, пер. Грибного | 0503 | 6000500 |  | 500 |  | 225 | 200,0 | 200,0 200,0 |  |  |  | 195,1 195,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2-6 |  |  | Ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек | 0409 | 3150102 |  | 500 |  | 225 | 302,0 | 302,0 302,0 |  |  |  | 302,0 302,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2-9 |  |  | Обустройство тротуарного покрытия по ул. Железнодорожной в п. Мга (от дома 59 до пересечения с Советским проспектом) | 0409 | 3150102 |  | 500 |  | 225 | 686,9 | 677,0 677,0 |  |  |  | 677,0 677,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по объектам благоустройства |  |  |  |  |  |  | 1217,5 | 1207,6 1207,6 |  |  |  | 1202,7 1202,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  | Жилищное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5-1 |  |  | Ремонт квартиры пос. Мга , ул. Железнодорожная д.67 кв.85 | 0501 | 3500200 |  | 500 |  | 225 | 298,6 | 298,6 298,6 |  |  |  | 298,6 298,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5-2 |  |  | Ремонт квартиры д. сологубовка д.99 кв.6 | 0501 | 3500200 |  | 500 |  | 225 | 367,6 | 367,6 367,6 |  |  |  | 367,6 367,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5-3 |  |  | Ремонт квартиры п. Мга ул. Шоссе Революции д.42 кв.8 | 0501 | 3500200 |  | 500 |  | 225 | 296,7 | 296,7 296,7 |  |  |  | 296,7 296,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5-4 |  |  | Установка металлопластиковых окон 3-го подъезда дома 38-б по ул. шоссе революции | 0501 | 3500200 |  | 500 |  | 225 | 100,0 | 100,0 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | Договор заключен выполнение работ 4 кв. |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО ПО жилищному фонду |  |  |  |  |  |  | 1062,9 | 1062,9 1062,9 |  |  |  | 962,9 962,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  |  |  | 5477,7 | 5467,5 4060,8 1406,7 |  |  |  | 5205,6 3955,9 1249,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3-1 |  |  | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе | 0801 | 4409800 |  | 001 |  | 225 | 3392,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электроремонтные работы в здании дома культуры | 0801 | 52207020 |  | 012 |  | 225 | 2515,4 | 202,9 | 202,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Электроремонтные работы в здании дома культуры | 0801 | 4409800 |  | 001 |  | 225 | 1634,4 | 1470,9 |  | 1470,9 |  |  |  |  |  | ПСД проходит госэкспертизу |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт системы центрального отопления в здании МУК «КДЦ «Мга» по адресу:: ул. Спортивная д.4 (нижний розлив и общестроительные работы) | 0801 | 4409800 |  | 001 |  | 225 | 224,6 | 186,0 | 186,0 |  |  | 186,0 | 186,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт туалета, ремонт системы отопления в здании дома культуры по адресу: ул. Спортивная д.4 | 001 | 4409800 |  | 001 |  | 225 | 294,3 | 294,3 | 294,3 |  |  | 294,3 | 294,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт фасада здания кинотеатра п. Мга | 0801 | 4409800 |  | 001 |  | 225 | 358,0 | 358,0 | 200,0 | 158,0 |  | 357,2 | 199,2 | 158,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  | 5026,7 | 2512,1 | 883,2 | 1628,9 |  | 837,5 | 679,5 | 158,0 |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4-1 |  |  | Ремонт здания администрации | 0113 | 092 03 07 |  | 500 |  | 225 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 390,0 | 390,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  | 390,0 | 390,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  |  |  | 11004,4 | 8479,6 5444,0 |  | 3035,6 |  | 6433,1 | 5025,4 | 1407,7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  | 24804,5 | 17690,1 8024,5 9665,6 |  |  |  | 13751,5 5713,8 8037.7 |  |  |  |  |  |  |  |

Глава  администрации                                                                                                                                       С.К.Соколовский

56-963

И.М. Конарева

| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям МО Мгинское городское поселение на 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование и местнонахождение объектов |  | ПР |  | ЦСР |  | ВР |  | КОС ГУ |  | Всего | План на 2012 г. (тысяч рублей) |  |  |  | План 3 кв. (тысяч рублей) |  |  | Факт 3 квартал (тысяч рублей) |  |  |  |  |  |  | примечание |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |  |  | всего |  |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Ремонт дворов в г.п.Мга (ул.Дзержинского д.2 - ул.Железнодорожная д.45, двор №1 |  | 0501 |  | 795 63 00 |  | 500 |  | 225 |  | 3014,5 | 2825,7 |  | 188,8 |  |  | 3014,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведутся работы не представлен акт выполненных работ |  |  |
| 1.3 |  | Ремонт дворовой территории у д.56 по советскому пр.п. мга кировского р-на |  | 0501 |  | 7956300 |  | 500 |  | 225 |  | 56,4 |  |  | 56,4 |  |  | 56,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Ремонт дворовой территории у д.2 по ул. связи п. мга кировского р-на |  | 0501 |  | 7956300 |  | 500 |  | 225 |  | 91,0 |  |  | 91,0 |  |  | 91,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Ремонт дворовой территории у д.6 по ул. связи п. мга кировского р-на |  | 0501 |  | 7956300 |  | 500 |  | 225 |  | 105,9 |  |  | 105,9 |  |  | 105,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3267,8 | 2825,7 |  | 442,1 |  | 3267,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,8 |  |

Глава администрации                                                                                                                                                                                              С. К.  Соколовский

56-963

И.М. Конарева

| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2012 год" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование и местнонахождение объектов | ПР | ЦСР | ВР | КОС ГУ | План на 2012 г. (тысяч рублей) |  |  | План 3 кв. | Факт 3 кв. (тысяч рублей) |  |  |  | примечание |  |
|  |  |  |  |  |  | всего (тыс.руб.) | Областной бюджет | Местный бюджет |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |  |
| - Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым - территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подсыпка песчано-гравийной смесью и грейдерованию внутрипоселочных дорог | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 496,0 | 0,00 | 496,0 | 496,0 | 310.9 |  | 310.9 |  | Оплата частично по акту выполненных работ |  |
| 1.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части ул.Железнодорожной в п.Мга( от пересечения с ул.Пролеторской до д.50а) | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 2338.1 | 2205.7 | 132.4 | 2193,8 | 2015.9 | 1915.0 | 100.9 |  |  |  |
| 1.3 | Ремонт дороги по ул.Вокзальной в п.Мга с восстановлением прилегающих водоотводящих придорожных канав и устройство переходных дорожек | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 2 887,2 | 0,00 | 2 887,20 |  |  |  |  |  | Работа выполнена, документы на оплату прадставлены, срок оплаты по мун. контракту до 01.12.2012 |  |
| 1.4 | Устранение диформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильной дорог местного значения в границах населенного пункта п.Мга по адресу: ул. Новая, ул.Железнодорожная, ул.Дзержинского, ул.Связи, ул.Шмидта, Комсомольский пр., ул.Ленинградская, ул.Донецкая, ул.Пролетарская, ул.Майора Жаринова, ул.Спортивная | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 435,0 | 0,00 | 435,00 | 435,0 | 435,0 |  | 435.0 |  |  |  |
| 1.5 | Реконструкция подъездной автомобильной дороги в п.Старая Малукса | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 5500.0 | 5000.0 | 500,00 |  | - |  |  | ПСД проходит гоэкспертизу |  |  |
| 1.6. | Отсыпка автодороги ПГС, пос. Апраксин, ул. Школьная | 0409 | 7956400 | 500 | 225 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 499,3 |  | 499,3 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 12156,3 | 7205,7 | 4950,6 | 3624,8 | 3261,1 | 1915,0 | 1346,1 |  |  |  |

Глава администрации                                                                                                                                                               С. К. Соколовский

56-963

И. М. Конарева