| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| капитального строительства и капитального ремонта объектов |
| МО Мгинское городское поселение за 2014 год, |
| финансируемая из средств местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| № п.п. | Наименование и местнонахождение объектов | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2014 | План 2 кв.. 2014 год | Факт 2 кв. 2014 год |  | отклонения |
|  |  |  |  |  |  |  | итого | Местный бюджет | Областной бюджет | итого | местный | областной |  |
| 1 | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1 | Распр. Газопровод среднего и низкого давления к индив. Жилым домам по ул. Песочная, ул. Проезжая, ул. Маяковского, Шоссе Революции п. Мга, строительно- монтажные работы, в т.ч. авторский, и строит. Контроль, изготовления тех. Паспортаи тех. плана | 0502 0502 | 090809 0907020 | 414 414 | 310 310 | 250,0 800,0 | 0 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-2 | Экспертиза проекта «газораспределительная сеть среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам в п. Мга, Шоссе Реврлюции» | 0502 | 0908020 | 414 | 310 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |  | 376,6 | 376,6 |  |  |
| 1.1-3 | Врезка в распределительные сети газопровода низкого давления к индив. Жилым домам Советский пр. д.43,47, ул. Лесная д.16,16а,17,18,18а,19,20 п. Мга, изготовление технического паспорта и технического плана | 0502 | 0908053 | 414 | 310 | 93,6 | 93,6 | 93,6 |  | 93,6 | 93,6 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  | 1523,6 | 473,6 | 473,6 |  | 470,2 | 470,2 |  |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2-1 | Проектирование систкмы водоснабжения деревень сологубовка и лезье | 0502 | 9898206 | 414 | 310 | 800,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по ПСД |  |  |  |  | 800,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ | 2 323,6 | 473,6 | 473,6 |  | 470,2 | 470,0 |  |  |
| 2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-1 | Ремонт квартир | 0501 | 9891501 | 244 | 225 | 500,0 | 100,0 | 100,0 |  | 95,7 | 95,7 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 500,0 | 100,0 | 100,0 |  | 95,7 | 95,7 |  |  |
| 2.5 | Коммунальное хозяйство |
| 2.5-1 | Ремонт угольной котельной в пос. старая малукса Кировского района Ленинградской области | 0502 | 9891532 | 244 | 225 | 600,0 | 540,0 0 540,0 | 0 0 0 |  |
| 2.1.3-2 | Выполнение работ по замене вводов отопления и горячего водоснабжения к жилым домам 38а,38б,40,42,44,45 по шоссе революции (от котнльной ООО «Энергоинвест» | 0502 | 9891522 | 244 | 225 | 161,0 | 0 |  |  |
|  | Итого по коммунальному хозяйству |  |  |  |  | 761,0 | 540,0 | 0 0 0 |  |
|  |  | благоустройство |  |  |
| 2.2-1 | Осушение канав и перекладка труб | 0503 | 9891537 | 244 | 225 | 440,0 | 440,0 | 440,0 |  |  |  |  | Работа выполнена, КС-2, КС-3 не представлены, срок выполнения работ 30.07.2014 |
| 2.2-2 | Восстановление дренажной системы и устройство детской и спортивной площадки во дворе д.77 по ул. Железнодорожная | 0503 | 9891537 | 244 | 225 | 1 156,0 | 856,0 | 856,0 |  |  |  |  | Срок выполнения работ 3 кв. |
| 2.2-3 | Устройство детской плрщадки между д.26 и 28 по ул. Шоссе Революции | 0503 | 9891537 | 244 | 225 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  | Работа выполнена, оплата в июле |
| 2.2-4 | Устройство детской площадки у жилого дома 95а в д. Сологубовка | 0503 | 9891537 | 244 | 225 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |  |  |  | Работа выполнена, оплата в тюле |
| 2.2-5 | Устройство детской площадки п. Старая Малукса, ул. Новоселов, д.33 | 0503 | 9891537 | 244 | 225 | 200,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по объектам благоустройства | 2 646,0 | 2 146,0 | 2 146,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3-1 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1-1 | МКУК КДЦ «МГА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт, ремонт зрительного зала и аппаратной МКУК «КДЦ «Мга» | 0801 | 1011142 | 243 | 225 | 3 606,5 | 3 606,5 | 1 803,5 | 1 803,0 | 3 606,0 | 1 803,0 | 1 803,0 |  |
|  | ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4-1 | Ремонт здания администрации | 0113 | 9891009 | 244 | 225 | 323,5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ |  |  |  |  | 323,5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 7 837,0 | 6 392,5 | 4 049,5 | 2 343,0 | 3 701,7 | 1 898,7 | 1 803,0 |  |
|  | ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ | 10 160,6 | 6 866,1 | 4 523,1 | 2 343,0 | 4 171,9 | 2 368,9 | 1 803,0 |  |

Глава администрации                                                                                                                                       С.К.Соколовский

56-963

И.М. Конарева