| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| капитального строительства и капитального ремонта объектов |
| МО Мгинское городское поселение за 2013 год, |
| финансируемая из средств местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| № п.п. | Наименование и местнонахождение объектов | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2013 | План . 2013 год | Факт 3 кв. 2013 год |  | отклонения |
|  |  |  |  |  |  |  | итого | Местный бюджет | Областной бюджет | итого | местный | областной |  |
| 1 | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1 | Газопровод низкого давления к индивидуальным жилым домам по пр. Советскому к домам 43,47ул. Лесная к домам 16,16а,18,18а,19,20, | 0502 | 102 01 04 | 411 | 310 | 1 270,3т. ч. 1 056,0-обл. | 1 270,3 | 214,3 | 1 056,0 | 1 270,3 | 214,3 | 1 056 |  |
| 1.1-2 | Газопровод низкого давления к индивидуальным жилым домам по ул.Колпинская,ул.Сосновая,ул.Болотная,ул.Кузнечная,ул.Маяковского,ул.Деповская пос.Мга | 0502 | 102 01 12 | 411 | 310 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 0 | 47,2 | 47,2 | 0 |  |
| 1.1-3 | Газопровод среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам в границах ул.Песочная,ул.Маяковского,ул.Проезжая,Шоссе Революции в г.п.Мга | 0502 | 102 01 110 | 411 | 310 | 230,2 | 230,2 | 230,2 | 0 | 230,2 | 230,2 | 0 |  |
|  | ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  | 1 547,7 в т. ч. 1 056,0-обл. | 1 547,7 | 491,7 | 1 056,0 | 1 547,7 | 491,7 | 1 056,0 |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2-1 | Проектирование систкмы водоснабжения деревень сологубовка и лезье | 0412 | 338 02 06 | 411 | 226 | 15 800,0 | 15 800,0 | 800,0 | 15 000,0 | 0 |  |  | Конкурс проведен,контракт заключен,работы должны быть выполнены в декабре 2014 года |
|  | Итого по ПСД |  |  |  |  | 15 800,0 в т.ч. 15 000,0-обл.б | 15 800,0 | 800,0 | 15 000,0 | 0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ | 17 347,7 | 17 347,7 | 1 291,7 | 16 056,0 | 1 547,7 | 491,7 | 1 056,0 |  |
| 2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-1 | Ремонт квартир | 0501 | 350 02 00 | 243 | 225 | 255,0 | 255,0 | 255,0 | 0 | 255,0 | 255,0 | 0 |  |
| 2.1-2 | Изготовление и установка оконных блоков из профиля пвх по адресам: пос. Мга, ул. Железнодорожная, д.75, 1 подъезд, д. Сологубовка, д.95-а, 2 подъезд | 0501 | 350 02 00 | 243 | 225 | 98,8 | 98,8 | 98,8 | 0 | 98,8 | 98,8 | 0 |  |
|  | ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 353,8 | 353,8 | 353,8 | 0 | 353,8 | 353,8 | 0 |  |
| 2.2 | Коммунальное хозяйство |
| 2.2-1 | Ремонт угольной котельной в пос. старая малукса Кировского района Ленинградской области | 0502 | 351 31 00 | 243 | 225 | 2 682,6 в т.ч. 2 253,1- обл. | 2 682,6 429,5 2 253,1 | 2682,6 429,5 2 253,1 |  |
|  | Итого по коммунальному хозяйству |  |  |  |  | 2 682,7 | 2 682,7 429,5 2 253,1 | 2 682,6 429,5 2 253,1 |  |
|  |  | благоустройство |  |  |
| 2.2-1 | Осушение северной части | 0503 | 600 05 00 | 243 | 225 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 0 | 178,8 | 178,8 | 0 |  |
|  | Итого по объектам благоустройства | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 0 | 178,8 | 178,8 | 0 |  |
|  | ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 3 215,2 | 3 215,2 | 962,1 | 2 253,1 | 3 215,2 | 962,1 | 2 253,1 |  |
| 2.3 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3-1 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1-1 | МКУК КДЦ «МГА» | 0801 | 440 98 00 | 243 |  | 5 144,3 | 5 144,3 | 5 144,3 | 0 | 3 311,9 | 3 311,9 |  |  |
|  | Электроремонтные работы в здании дома культуры | 0801 | 4409800 | 243 | 225 | 1 823,0 | 1823,0 | 1823,0 | 0 | 1 823,0 | 1 823,0 |  |  |
|  | Капитальный ремонт,ремонт зрительного зала и аппаратной МКУК «КДЦ»Мга» | 0801 | 4409800 | 243 | 225 | 3 321,3 | 3 321,3 | 3 321,3 | 0 | 1 488,9 | 1 488,9 |  |  |
|  | Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Л.О. на 2011-2013 годы». В т.ч. | 0801 | 532 07 00 | 243 | 225 | 5 373,2 | 5 373,2 |  | 5 373,2 | 3 311,9 | 0 | 3 311,9 | Аукцион проведен, контракт заключен, работы должны быть сданы 15.03.2014 |
|  | Капитальный ремонт, ремонт зрительного зала и аппаратной МКУК «КДЦ «Мга» | 0801 | 522 07 00 | 243 | 225 | 3 550,2 | 3 550,2 |  | 3 550,2 | 1 488,9 | 0 | 1 488,9 |  |
|  | Электроремонтные работы в здании дома культуры | 0801 | 522 07 00 | 243 | 255 | 1 823,0 | 1 823,0 |  | 1 823,0 | 1 823,0 | 0 | 1 823,0 |  |
|  | ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  | 10 517,5 | 10 517,5 | 5 144,3 | 5 373,2 | 6 623,8 | 3 311,9 | 3 311,9 |  |
| 2.4. | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4-1 | Ремонт здания администрации | 0113 | 092 03 07 | 243 | 225 | 546,7 | 546,7 | 546,7 | 0 | 546,7 | 546,7 | 0 |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ |  |  |  |  | 546,7 | 546,7 | 546,7 | 0 | 546,7 | 546,7 | 0 |  |
|  | ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 14 279,4 | 14 279,4 | 6 653,1 | 7 626,3 | 10 385,7 | 4 820,7 | 5 565,0 |  |
|  | ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ | 31 627,1 | 31 627,1 | 7 944,8 | 23 682,3 | 11 933,4 | 5 312,4 | 6 621,0 |  |

Глава администрации                                                                                                                                       С.К.Соколовский

56-963

И.М. Конарева

| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Мгинское городское поселение на 2013 год |
|  | Наименование и местнонахождение объектов | ПР | ЦСР | ВР | КОС ГУ | Всего | План на 2013 г. (тысяч рублей) | План (тысяч рублей) | Факт 2013 год (тысяч рублей) | примечание |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
| 1.5 | Ремонт дворовой территории у д.26 по ул. Шоссе Революции, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 522 40 11 | 244 244 | 225 225 | 2 158,2 | 2 050,0 | 108,2 | 2 158,2 | 2 158,2 | 2 050,0 | 108,2 |  |
| 1.6 | Ремонт дворовой территории у д.28 по ул. Шоссе Революции, пос. Мга | 0409 | 795 63 00 522 40 11 | 244 244 | 225 225 | 2 320,5 | 1 967,2 | 353,3 | 2 320,5 | 2 320,5 | 1 967,2 | 353,3 |  |
| 1.16 | Ремонт дворовой территориив п. Мга. Ул. Связи, д.2, Советский пр., д.56, ул. Железнодорожная, д.51 | 0409 | 5224011 | 244 | 225 | 1 478,4 | 1 478,4 | 0 | 1 478,4 | 1 478,4 | 1478,4 | 0 |  |
| Всего по разделу: |  | 5 957,1 | 5 495,6 | 461,5 | 5 957,1 | 5 957,1 | 5 495,6 | 461,5 |  | 650,8 |
| ИТОГО: |  | 5 957,1 | 5 495,6 | 461,5 | 5 957,1 | 5 957,1 | 5 495,6 | 461,5 |  | 650,8 |

Глава администрации                                                                                                                                                                                              С. К.  Соколовский

56-963

И.М. Конарева

| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год" |
| № | Наименование и местнонахождение объектов | ПР | ЦСР | ВР | КОС ГУ | План на 2013 г. (тысяч рублей) |  | Факт 3 кв. (тысяч рублей) |
|  |  |  |  |  |  | всего (тыс.руб.) | Областной бюджет | Местный бюджет |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
| 1.1 | Отсыпка песчано-гравийной смесью грунтовых дорог | 0409 | 795 64 00 | 243 | 225 | 503,4 |  | 503,4 |  | 503,4 |  | 503,4 |
| 1.2 | Ямочный ремонт дорог | 0409 | 795 64 00 | 243 | 225 | 221,5 |  | 221,5 |  | 221,5 |  | 221,5 |
| 1.3 | Ремонт дороги по ул. Донецкой в п. Мга | 0409 | 795 64 00 522 40 13 | 244 244 | 225 225 | 345,4 6 581,0 | 6 581,0 | 345,4 |  | 6 926,4 | 6 581,0 | 345,4 |
| 1.4 | Ремонт дороги по ул. Майора Жаринова в п. Мга | 0409 | 795 64 00 522 40 13 | 244 244 | 225 225 | 1 842,9 3 736,4 | 3 736,4 | 1 842,9 |  | 5 579,3 | 3 736,4 | 1 842,9 |
| 1.5 | Ремонт тротуара по Советскому пр. в п.Мга | 0409 | 795 64 00 | 243 | 225 | 298,1 | 0,0 | 298,1 |  | 298,1 |  | 298,1 |
| 1.6 | Реконструкция подъездной автомобильной дороги в п. Старая Малукса | 0409 | 795 64 00 522 40 13 | 411 411 | 310 310 | 314,8 17 603,8 | 17 603,8 | 314,8 |  | 17 918,6 | 17 603,8 | 314,8 |
| 1.7 | Ремонт дороги по ул. Пролетарской в п. Мга | 0409 | 795 64 00 522 40 13 | 244 244 | 225 225 | 156,1 2 419,0 | 2 419,0 | 156,1 |  | 2 575,1 | 2 419,0 | 156,1 |
| 1.8 | Ремонт участка дороги по ул. Донецкая от д.82 до д.81 | 0409 | 795 64 00 | 243 | 225 | 430,3 | 0,0 | 430,3 |  | 430,3 |  | 430,3 |
| 1.9 | Ремонт дороги по ул.Северная от ул.Челюскинцев в п.Мга | 0409 | 795 64 00 | 243 | 225 | 360,0 |  | 360,0 |  | 360,0 |  | 360,0 |
|  |  |  |  |  |  | 34 812,7 | 30 340,2 | 4 472,5 |  | 34 812,7 | 30 340,2 | 4 472,5 |

Глава администрации                                                                                                                                                               С. К. Соколовский

56-963

И. М. Конарева

Муниципальная целевая программа

«Развитие части  территории муниципального образования Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области на 2013 год

| № п/п | Наименование объекта | План 2013 | Факт 2013 | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | итого | М.б. | Обл.б. | итого | М.б. | Обл.б. |  |
| 1. | Ремонт дороги в д. Пухолово | 97,0 | 9,7 | 87,3 | 96,5 | 9,6 | 86,9 |  |
| 2. | Ремонт дороги в д. Войтолово | 97,0 | 9,7 | 87,3 | 86,5 | 9,6 | 86,9 |  |
| 3. | Ремонт дороги в д. Кирсино | 70,4 | 7,0 | 63,3 | 70,0 | 7,0 | 63,0 |  |
| 4. | Ремонт дороги в д. Турышкино | 97,0 | 9,78 | 87,3 | 96,5 | 9,6 | 86,9 |  |
| 5. | Ремонт дороги в д. Мя | 70,4 | 7,0 | 63,4 | 70,0 | 7,0 | 63,0 |  |
| 6. | Ремонт дороги на ст. Сологубовка | 97,0 | 9,7 | 87,3 | 96,5 | 9,6 | 86,9 |  |
| 7. | Ремонт дороги в п. Апраксин | 97,0 | 9,7 | 87,3 | 96,5 | 9,6 | 86,9 |  |
| 8. | Ремонт дороги в п. Михайловский | 97,0 | 9,7 | 87,3 | 96,5 | 9,6 | 86,9 |  |
| 9. | Замена и ремонт водопропускных труб в п. Славянка | 92,6 | 9,3 | 83,3 | 0 |  |  | По контракту срок исполнения работ в 2014 г. |
| 10. | Устройство контейнерной площадки в д. Сологубовка | 89,4 | 8,9 | 80,5 | 89,5 | 9,0 | 80,5 |  |
| 11. | Ремонт колодца в д. Муя | 95,3 | 9,5 | 85,8 | 95,3 | 9,5 | 85,8 |  |
| 12. | Ремонт пожарного водоема в д. Иваново | 29,8 | 3,0 | 26,8 | 29,1 | 3,0 | 26,1 |  |
| 13. | Ремонт пожарного водоема в д. Лезье | 83,5 | 8,4 | 75,2 | 81,4 | 8,1 | 73,3 |  |
|  | ИТОГО: | 1 113,5 | 111,3 | 1 002,2 | 1 014,3 | 101,2 | 913,1 |  |