У Т В Е Р Ж Д Е Н

постановлением администрации

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 29.12.2023 № 1027

(приложение)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024 – 2026 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Эксплуатационные организации, привлеченные на конкурсной основе и инициативные жители. |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий МО Мгинское городское поселение. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение.
3. Повышение уровня вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Мгинское городское поселение.
 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Привидение в нормативное состояние дворовых территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение.
2. Благоустройство общественных территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение.
 |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" Отраслевой проект "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства" |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы  | Финансовое обеспечение Муниципальной программы составит 10 385,10 тыс. руб., в том числе:2024 год – 8 635,10 тыс. руб.2025 год – 850,00 тыс. руб.2026 год – 900,00 тыс. руб. |

1. **Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Муниципальной программы**

Характеристика благоустройства дворовых территорий

В населенных пунктах МО Мгинское городское поселение (г.п. Мга,
п. Новая и Старая Малукса, д. Сологубовка, д. Муя) Ленинградской области 112 многоквартирных жилых домов и 53 дворовые территории. Основная часть домов построена в середине прошлого века.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день
в целом, полностью или частично, не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Дренажная система не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит
к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием.

Принимаемые в последнее время меры по благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для людей с ограниченными возможностями.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу содержания дворовых территорий

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации Подпрограммы | Годы формирования Программы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 3,77 | 5,66 | 0 | 0 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 3. | Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан | % | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 1,87 | 3,77 | 5,66 | 0 | 0 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |

Характеристика сферы благоустройства общественных территорий.

Внешний облик населенного пункта, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных
на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ населенного пункта, формируют благоприятную
и комфортную городскую среду для жителей, и гостей, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства населенных пунктов и важным условием
его инвестиционной привлекательности.

На территории населенных пунктах МО Мгинское городское поселение (г.п. Мга, п. Новая и Старая Малукса, д. Сологубовка, д. Муя) Ленинградской области имеется пять объектов общественных территорий.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной

доступности общественных территорий для людей с ограниченными

возможностями.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной Программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности общественных территорий.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

благоустройство общественных территорий

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации подпрограммы | Год формирования Программы |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий  |  единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 3. | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий. |  единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы**

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Сроки реализации Программы: 2024-2026 год.

1. **Цель, задачи и ожидаемые результаты Муниципальной программы**

3.1. Основной целью муниципальной Программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

3.2. Основные задачи муниципальной Программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Мероприятия программы:

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №9 по ул. Мгинской Правды в г.п. Мга (2018 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №11 и №15 по ул. Пролетарская в г.п. Мга (2019 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №13 по ул. Спортивная в г.п. Мга (2020 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №62 по Комсомольскому пр-ту в г.п. Мга (2024 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №2 и №4 по шоссе Революции в г.п. Мга (2024 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №11 по ул. Майора Жаринова в г.п. Мга (2024 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №50 по пр. Красного Октября, №14 по ул. Связи, №5 по ул. Спортивная в г.п. Мга (2024 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №100 по Комсомольскому пр. в г.п. Мга (2024 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №3, №5 по ул. Майора Жаринова и №65 по Советскому пр. в г.п. Мга (2024 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №14 по ул. Дзержинского в г.п. Мга (2024 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №32 по ул. Новоселов в п. Старая Малукса (2024 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №95, №95а, №97, №99 в д. Сологубовка (2024 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №4 по ул. Майора Жаринова в г.п. Мга (2024 год);

Благоустройство общественной территории по ул. Железнодорожная от ул. Связи до ул. Дзержинского в г.п. Мга (2018 год);

Благоустройство общественной территории около кинотеатра «Октябрь» и парка в г.п. Мга (2020 год);

Благоустройство общественной территории около кинотеатра «Октябрь» и парка в г.п. Мга-2 этап (2021год);

Благоустройство общественной территории «Библиотечный сквер» в г.п. Мга (2023 год).

Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы

Таблица 3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2018-2026 годы |
| Цель. Повышение уровня благоустройства территорий   | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 22,63 |
| Доля благоустроенных общественных территорий  | % | 100  |
| Задача 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 12 |
| Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 12 |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан | % | 22,63 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий   | Количество благоустроенных общественных территорий  | единиц | 5 |
| Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий. | единиц | 5 |
| Доля благоустроенных общественных территорий  | % | 100  |

3.3. В результате реализации мероприятий муниципальной Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий.

3.4. Успешное выполнение задач муниципальной Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность населенных пунктов поселения.

3.5. Реализация муниципальной Программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 12.

б) благоустройство общественных территорий 5.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий
с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной
и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для людей с ограниченными возможностями.

3.6. Минимальный перечень, дополнительный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: озеленение территорий, установку ограждений, установку малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустройство площадок для отдыха, установку детских площадок, установку спортивных площадок, оборудование площадок для выгула и дрессировки собак.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **План реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"** |  |  |
| ***Мероприятия, направленные на достижение целей проектов*** |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента** | **Цель структурного элемента** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Годы реализации**  | **Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)** |
| **Всего**  | **федеральный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** |
| 1 | **Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"** |  | администрация МО Мгинское городское поселение | **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2026** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2024-2026** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании МО Мгинское городское поселение | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  | администрация МО Мгинское городское поселение | 2024 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024-2026 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании МО Мгинское городское поселение | Повышение уровня благоустройства общественных территорий  | администрация МО Мгинское городское поселение | 2024 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024-2026 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Отраслевой проект "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства"** |  | администрация МО Мгинское городское поселение | **2024** | **8635,10** | **0,00** | **7771,60** | **863,50** |
| **2025** | **850,00** | **0,00** | **0,00** | **850,00** |
| **2026** | **900,00** | **0,00** | **0,00** | **900,00** |
| **2024-2026** | **10385,10** | **0,00** | **7771,60** | **2613,50** |
| 2.1. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  | администрация МО Мгинское городское поселение | 2024 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | **850,00** | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 2026 | **900,00** | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2024-2026 | **1750,00** | 0,00 | 0,00 | 1750,00 |
| 2.2. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  | администрация МО Мгинское городское поселение | 2024 | **8635,10** | 0,00 | 7771,60 | 863,50 |
| 2025 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024-2026 | **8635,10** | 0,00 | 7771,60 | 863,50 |