У Т В Е Р Ж Д Е Н

постановлением администрации

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 16.12.2025 № 1035

(приложение)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2026 – 2028 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения» муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Эксплуатационные организации, привлеченные на конкурсной основе и инициативные жители. |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий МО Мгинское городское поселение. |
| Задачи муниципальной программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. - Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. - Повышение уровня вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Мгинское городское поселение. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Привидение в нормативное состояние дворовых территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. - Благоустройство общественных территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" Отраслевой проект "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства" |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Финансовое обеспечение Муниципальной программы составит 3369,40 тыс. руб., в том числе: 2026 год – 1569,40 тыс. руб. 2027 год – 900,00 тыс. руб. 2028 год – 900,00 тыс. руб. |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Муниципальной программы

# Характеристика благоустройства дворовых территорий

В населенных пунктах МО Мгинское городское поселение (г.п. Мга, п. Новая и Старая Малукса, д. Сологубовка, д. Муя) Ленинградской области 112 многоквартирных жилых домов и 53 дворовые территории. Основная часть домов построена в середине прошлого века.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом, полностью или частично, не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Дренажная система не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием.

Принимаемые в последнее время меры по благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для людей с ограниченными возможностями.

# Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу содержания дворовых территорий

Таблица 1.

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации Подпрограммы |  |  |  |  |  | Годы формирования Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |  | 1,87 |  | 3,77 | 5,66 | 0 | 0 | 1,87 | 1,87 |  |  |  |
| 3. | Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан | % | 0 | 0 | 0 | 1,87 |  | 1,87 |  | 3,77 | 5,66 | 0 | 0 | 1,87 | 1,87 |  |  |  |

# Характеристика сферы благоустройства общественных территорий.

Внешний облик населенного пункта, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ населенного пункта, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей, и гостей, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства населенных пунктов и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории населенных пунктах МО Мгинское городское поселение (г.п. Мга, п. Новая и Старая Малукса, д. Сологубовка, д. Муя) Ленинградской области имеется пять объектов общественных территорий.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для людей с ограниченными возможностями.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной Программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности общественных территорий.

# Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

благоустройство общественных территорий

Таблица 2.

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации подпрограммы |  |  | Год формирования Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий. | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Сроки реализации Программы: 2026-2028 год.

- Цель, задачи и ожидаемые результаты Муниципальной программы

3.1. Основной целью муниципальной Программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

3.2. Основные задачи муниципальной Программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Мероприятия программы:

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №9 по ул. Мгинской Правды в г.п. Мга (2018 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №11 и №15 по ул. Пролетарская в г.п. Мга (2019 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №13 по ул. Спортивная в г.п. Мга (2020 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №62 по Комсомольскому пр-ту в г.п. Мга (2024 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №2 и №4 по шоссе Революции в г.п. Мга (2025 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №11 по ул. Майора Жаринова в г.п. Мга (2026 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №50 по пр. Красного Октября, №14 по ул. Связи, №5 по ул. Спортивная в г.п. Мга (2027 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №100 по Комсомольскому пр. в г.п. Мга (2027 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №3, №5 по ул. Майора Жаринова и №65 по Советскому пр. в г.п. Мга (2027год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №32 по ул. Новоселов в п. Старая Малукса (2027 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №95, №95а, №97, №99 в д. Сологубовка (2027 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №4 по ул. Майора Жаринова в г.п. Мга (2027 год);

Благоустройство общественной территории по ул. Железнодорожная от ул. Связи до ул. Дзержинского в г.п. Мга (2018 год);

Благоустройство общественной территории около кинотеатра «Октябрь» и парка в г.п. Мга (2020 год);

Благоустройство общественной территории около кинотеатра «Октябрь» и парка в г.п. Мга-2 этап (2021год);

Благоустройство общественной территории «Библиотечный сквер» в г.п. Мга (2023 год);

Благоустройство общественной территории «Почтовый сквер» в г.п. Мга (2025 год);

Благоустройство общественной территории «Площадка для выгула собак «ДРУЖОК»» в г.п. Мга (2026 год).

# Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы

# Таблица 3.

| Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2018-2028 годы |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель. Повышение уровня благоустройства территорий | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 22,63 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий | % | 100 |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 12 |
|  | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 12 |
|  | Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан | % | 22,63 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 5 |
|  | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий. | единиц | 5 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий | % | 100 |

3.3. В результате реализации мероприятий муниципальной Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий.

3.4. Успешное выполнение задач муниципальной Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность населенных пунктов поселения.

3.5. Реализация муниципальной Программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 12.

б) благоустройство общественных территорий 6.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий 
с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной 
и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для людей с ограниченными возможностями.

3.6. Минимальный перечень, дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн, озеленение территории, создание пешеходных дорожек, создание тротуара.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: установку ограждений, установку малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустройство площадок для отдыха, установку детских площадок, установку спортивных площадок, оборудование площадок для выгула и дрессировки собак.

| План реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, направленные на достижение целей проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Цель структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |  | администрация МО Мгинское городское поселение | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026-2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании МО Мгинское городское поселение | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | администрация МО Мгинское городское поселение | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026-2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании МО Мгинское городское поселение | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | администрация МО Мгинское городское поселение | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026-2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Отраслевой проект "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства" |  | администрация МО Мгинское городское поселение | 2026 | 1569,40 | 0,00 | 0,00 | 1569,40 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |  |
|  |  |  |  | 2026-2028 | 3369,40 | 0,00 | 0,00 | 3369,40 |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | администрация МО Мгинское городское поселение | 2026 | 679,30 | 0,00 | 0,00 | 679,30 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |  |
|  |  |  |  | 2026-2028 | 2479,30 | 0,00 | 0,00 | 2479,30 |  |
| 2.2. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | администрация МО Мгинское городское поселение | 2026 | 890,10 | 0,00 | 0,00 | 890,10 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026-2028 | 890,10 | 0,00 | 0,00 | 890,10 |  |
| 2.3. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | администрация МО Мгинское городское поселение | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026-2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Ленинградской области | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | администрация МО Мгинское городское поселение | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026-2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |