У Т В Е Р Ж Д Е Н А

постановлением администрации

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 11.12.2024 № 1098

(приложение)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2025 – 2027 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Проектные, строительные и эксплуатационные организации, привлеченные на конкурсной основе. |
| Цель муниципальной программы | Модернизация коммунальной и инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования Мгинское городское поселение. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение качества предоставления коммунальных услуг. Обустройство населенных пунктов площадками ТКО. Ремонт и модернизация тепловых сетей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Модернизация систем коммунальной инфраструктуры; Повышение качества предоставления коммунальных услуг; Улучшение экологической ситуации; Уменьшение количества несанкционированных свалок. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" Отраслевой проект "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение Муниципальной программы составит 9262,40 тыс. руб., в том числе: 2025 год – 8409,6 тыс. руб. 2026 год – 542,8 тыс. руб. 2027 год – 310,00 тыс. руб. |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Муниципальной программы

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является одним из условий жизнеобеспечения МО Мгинское городское поселение. За последние годы жилищно-коммунальная сфера Российской Федерации в связи с проводимыми реформами претерпела существенные преобразования, при этом изменения произошли и в сфере жилищно-коммунального комплекса МО Мгинское городское поселение.

Недостаточное финансирование жилищно-коммунального комплекса привело к резкому увеличению износа основных фондов. Средний уровень износа инженерных коммуникаций характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры по экономически обоснованным и социально оправданным тарифам.

Имеется существенная потребность в сфере оборота твердых коммунальных отходов и организации мест для их сбора, в связи с возросшим спросом со стороны населения и ежегодно увеличивающимся объемом образующихся в процессе жизнедеятельности отходов.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы

Основной целью Программы является проектирование и строительство новых площадок для сбора ТКО, ремонт объектов и сетей теплоснабжения и выплата субсидии за предоставление услуг бань для населения.

Сроки реализации Программы: 2025 - 2027 год.

- Цель, задачи и ожидаемые результаты Муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

Развитие и модернизация коммунальных систем.

Качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов.

Задачи муниципальной программы:

Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

Уменьшение количества несанкционированных свалок и организация согласованных мест для сбора ТКО.

Мероприятия программы:

Создание и ремонт мест(площадок) для накопления ТКО;

Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат организациям, предоставляющим населению банно-прачечные услуги;

Мероприятия по проведению ремонтных работ на объектах теплоснабжения: Ремонт участка магистрального трубопровода тепловой сети от ТК-12 до ТК-16 по пр. Красного Октября г.п. Мга.

| План реализации муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный за выполнение мероприятия | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |
|  |  |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет |
| Процессные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий № 1 "Модернизация систем теплоснабжения в МО Мгинское городское поселение" | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2025 | 1980,70 | 1980,70 | 0,00 |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025-2027 | 1980,70 | 1980,70 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятия по проведению ремонтных работ на объектах теплоснабжения | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2025 | 1980,70 | 1980,70 |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025-2027 | 1980,70 | 1980,70 | 0,00 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий №2"Обеспечение бытового обслуживания населения" | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2025 | 5077,40 | 5077,40 | 0,00 |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025-2027 | 5077,40 | 5077,40 | 0,00 |
| 2.1. | Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат организациям, предоставляющим населению банно-прачечные услуги | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2025 | 5077,40 | 5077,40 |  |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2025-2027 | 5077,40 | 5077,40 | 0,00 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий №3", Создание, модернизация и ремонт мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2025 | 1112,00 | 1112,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2026 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2027 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025-2027 | 1732,00 | 1732,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятия по ремонту площадок накопления твердых коммунальных отходов | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2025 | 1112,00 | 1112,00 |  |
|  |  |  | 2026 | 310,00 | 310,00 |  |
|  |  |  | 2027 | 310,00 | 310,00 |  |
|  |  |  | 2025-2027 | 1732,00 | 1732,00 | 0,00 |
| ВСЕГО ПО процессным мероприятиям |  | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2025 | 8170,10 | 8170,10 |  |
|  |  |  | 2026 | 310,00 | 310,00 |  |
|  |  |  | 2027 | 310,00 | 310,00 |  |
|  |  |  | 2025-2027 | 8790,10 | 8790,10 | 0,00 |
| Мероприятия, направленные на достижение целей проектов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятия, направленные на достижение цели отраслевого проекта "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2025 | 239,50 | 239,50 | 0,00 |
|  |  |  | 2026 | 232,80 | 232,80 | 0,00 |
|  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025-2027 | 472,30 | 472,30 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2025 | 239,50 | 239,50 | 0,00 |
|  |  |  | 2026 | 232,80 | 232,80 | 0,00 |
|  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025-2027 | 472,30 | 472,30 | 0,00 |
| 2. | Мероприятия, направленные на достижение цели отраслевого проекта "Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией" | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025-2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025-2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2025 | 8409,60 | 8409,60 | 0,00 |
|  |  |  | 2026 | 542,80 | 542,80 | 0,00 |
|  |  |  | 2027 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2025-2027 | 9262,40 | 9262,40 | 0,00 |

Сведения

о показателях (индикаторах) и их значениях

муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

| № пп | Наименование показателя (индикатора) |  |  | Единица измерения |  | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  | Удельный вес подпрограм-мы (показателя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год (базовое значение) | 2024 текущий год (оценка) | 2025 год (прогноз) | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) |  |
| Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество созданных площадок для накопления ТКО | плановое значение | штук | 4 |  | 6 | 5 | 7 | - | - |
|  |  |  | фактическое значение |  | 4 |  | 6 | - | - | - | - |
| 2 |  | Количество отремонтированных площадок для накопления ТКО | плановое значение | штук | 0 |  | 0 | 15 | - | - | - |
|  |  |  | фактическое значение |  | 0 |  | 0 | - | - | - | - |
| 3 |  | Протяженность отремонтированных участков тепловых сетей | плановое значение | пог. м | 0 |  | 0 | 200 | - | - | - |
|  |  |  | фактическое значение |  | 0 |  | 0 | - | - | - | - |