У Т В Е Р Ж Д Е Н А

постановлением администрации

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 14.02.2023 № 122

(приложение)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» |
| Срок реализации муниципальной программы | 2023 – 2025 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Проектные и строительные организации, привлеченные на конкурсной основе. |
| Цель муниципальной программы | Развитие газификации и газоснабжения на территории муниципального образования Мгинское городское поселение. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня социально-экономического развития, улучшение условий жизни населения муниципального образования Мгинское городское поселение.  Организация в границах поселения газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.  Создание условий для развития газораспределительных сетей на территории МО Мгмнское городское поселение;  создание условий для подключения к сетям газоснабжения индивидуальных домовладений и квартир. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Ведение технического обслуживания распределительных газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Мгинское городское поселение.  Увеличение протяженности распределительных газопроводов на территории муниципального образования Мгинское городское поселение, газификация 2 населенных пунктов поселения. |
| Проекты, реализуемые в рамках Муниципальной программы | федеральный проект «Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение Муниципальной программы составит 533,60 тыс. руб., в том числе:  2023 год – 533,60 тыс. руб.  2024 год - 0,0 тыс. руб.  2025 год - 0,00 тыс. руб. |

1. **Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Муниципальной программы**

Уровень газификации муниципального образования Мгинское городское поселение оказывает существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности энергоснабжения. Природный газ по-прежнему является наименее затратным видом топлива.

В составе муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 19 населенных пунктов. Уровень газификации природным газом составляет 78% (только г.п. Мга), из них 14% (г.п. Мга и сельские населенные пункты) сжиженным газом. Снабжение природным газом доступно только в одном населенном пункте: городском поселке Мга.

Развитие системы газоснабжения МО Мгинское городское поселение невозможно без финансовой помощи областного бюджета из-за недостаточной доходной базы местного бюджета. Объемы ввода объектов газификации на территории муниципального образования зависят от объемов инвестиций.

**Газификация индивидуальных жилых домов ведется в соответствии** со статьей 14 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы**

Основной целью Программы является продолжение развития газификации в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение, обеспечение устойчивого снабжения населения природным газом, проектирование и строительство распределительных газопроводов.

Сроки реализации Программы: 2023-2025 год.

1. **Цель, задачи и ожидаемые результаты Муниципальной программы**

Основное мероприятие программы:организация мероприятий по обеспечению газоснабжением населения на территории поселения, проектирование и строительство объектов газоснабжения.

Мероприятия:реализация мероприятий по обеспечению безопасности и бесперебойной работы газопровода, строительство объектов газоснабжения.

Стратегической целью реализации Муниципальной программы является развитие газификации и газоснабжения на территории МО Мгинское городское поселение.

Достижение цели подпрограммы обеспечивается в ходе решения следующих задач:

создание условий для развития газораспределительных сетей на территории поселения;

создание условий для подключения к сетям газоснабжения индивидуальных домовладений и квартир.

Ожидаемыми результатами реализации Муниципальной программы являются к 2025 году:

газификация 2 населенных пунктов МО Мгинское городское поселение;

подключение к сетям газоснабжения индивидуальных домовладений и многоквартирных домов;

обеспечение населения д. Муя, п. Новая Малукса природным газом для бытовых нужд в 100-процентном объеме.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План**  **реализации муниципальной программы «Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| ***Мероприятия, направленные на достижение целей проектов*** | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Годы реализации** | **Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)** | | | |
|  |  |  |  | **Всего** | **федеральный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** |
| 1 | **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)"** | администрация МО Мгинское городское поселение | **2023** | **533,60** | **0,00** | **0,00** | **533,60** |
|  | **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **2023-2025** | **533,60** | **0,00** | **0,00** | **533,60** |
| 1.1. | Реализация мероприятий по строительству объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) | администрация МО Мгинское городское поселение | 2023 | **533,60** | 0,00 | 0,00 | 533,60 |
|  | 2024 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2025 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2023-2025 | **533,60** | 0,00 | 0,00 | 533,60 |
|  | **ИТОГО по Муниципальной программе "Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"** | **администрация МО Мгинское городское поселение** | **2023** | **533,60** | **0,00** | **0,00** | **533,60** |
|  | **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **2023-2025** | **533,60** | **0,00** | **0,00** | **533,60** |

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) и их значениях**

**муниципальной программы «Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя (индикатора) | | | Единица измерения | | Значения показателей (индикаторов) | | | | | Удельный вес подпрограм-мы (показателя) |
| 2021 год (базовое значение) | 2022 текущий год (оценка) | 2023 год  (прогноз) | 2024 год  (прогноз) | 2025 год  (прогноз) |
| Муниципальная программа «Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество спроектированных распределительных газопроводов | плановое значение | Штук | 8 | | 8 | 2 | 0 | 0 |  |
| фактическое значение | 2 | | 6 | - | - | - |
| 2 | | Количество построенных распределительных газопроводов | плановое значение | Штук | 0 | | 0 | 8 | 0 | 0 |  |
| фактическое значение | 0 | | 0 | - | - | - |
| 3 | | Количество вновь газифицированных населенных пунктов | плановое значение | Штук | 0 | | 0 | 8 | 0 | 0 |  |
| фактическое значение | 0 | | 0 | - | - | - |  |