Приложение 1

к постановлению о внесении изменений

в муниципальную программу «Формирование комфортной

городской среды муниципального образования Мгинское

городское поселение Кировского муниципального района

Ленинградской области на 2018-2024 годы»,

утвержденную постановлением администрации от 25.12.2017 № 723

(в редакции постановления от 17 марта 2020 № 179)

Мероприятия подпрограммы

«Благоустройство дворовых территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение»

| № п/п | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №9 по ул. Мгинской Правды в г.п. Мга. | 2018 | 5 920 200,00 | 1 254 006,00 | 4 127 994,00 | 538 200,00 |  |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
|  | Итого на 2018 год |  | 5 920 200,00 | 1 254 006,00 | 4 127 994,00 | 538 200,00 |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №11 и №15 по ул. Пролетарская в г.п. Мга. | 2019 | 10 432 071,00 | 3 487 264,00 | 6 419 736,00 | 525 071,00 |  | 30 000,00 | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 3 | Технический надзор по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов №11 и №15 по ул. Пролетарская в г.п. Мга. | 2019 | 97 929,00 | 32 736,00 | 60 264,00 | 4 929,00 |  |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
|  | Итого на 2019 год |  | 10 530 000,00 | 3 520 000,00 | 6 480 000,00 | 500 000,00 |  | 30 000,00 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 13 по ул. Спортивная в г.п. Мга. | 2020 | 692 000,00 |  |  | 692 000,00 |  |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
|  | Итого на 2020 год |  | 692 000,00 |  |  | 692 000,00 |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №50 по пр. Красного Октября, №14 по ул. Связи, №5 по ул. Спортивная в г.п. Мга. | 2021 | 250 000,00 |  |  | 250 000,00 |  |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 6 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 2 и № 4 по Шоссе Революции в г.п. Мга. | 2021 | 250 000,00 |  |  | 250 000,00 |  |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 7 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 11 по ул. Майора Жаринова в г.п. Мга. | 2021 | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 |  |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
|  | Итого на 2021 год |  | 650 000,00 |  |  | 650 000,00 |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №100 по Комсомольскому пр. в г.п. Мга. | 2022 | 375 000,00 |  |  | 375 000,00 |  |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 10 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №3, №5 по ул. Майора Жаринова и №65 по Советскому пр. в г.п. Мга. | 2022 | 375 000,00 |  |  | 375 000,00 |  |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
|  | Итого на 2022 год |  | 750 000,00 |  |  | 750 000,00 |  |  |  |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №14 по ул. Дзержинского в г.п. Мга. | 2023 | 400 000,00 |  |  | 400 000,00 |  |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
| 12 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №32 по ул. Новоселов в п. Старая Малукса. | 2023 | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 |  |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
|  | Итого на 2023 год |  | 550 000,00 |  |  | 550 000,00 |  |  |  |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №95, №95а, №97, №99 в д. Сологубовка. | 2024 | 200 000,00 |  |  |  | 200 000,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
|  | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома № 4 по ул. Майора Жаринова в г.п. Мга. | 2024 | 250 000,00 |  |  |  | 250 000,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
|  | Итого на 2024 год |  | 450 000,00 |  |  |  | 450 000,00 |  |  |
|  | ВСЕГО на 2018-2024 годы |  | 19 542 200,00 | 4 774 006,00 | 10 607 994,00 |  | 4 130 200,00 | 30 000,00 |  |