Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 25 апреля 2022 года № 262

План реализации муниципальной программы «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный за выполнение мероприятия | Годы реализации  | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
|  |  |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий № 1 "Модернизация систем теплоснабжения в МО Мгинское городское поселение" | Администрация МО Мгинское городское поселение | 2022 | 4694,00 | 468,00 | 4226,00 |
|  |  | 2023 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
|  |  | 2022-2024 | 6294,00 | 2068,00 | 4226,00 |
| 1.1 | Мероприятия по проведению ремонтных работ на объектах теплоснабжения | Администрация МО Мгинское городское поселение | 2022 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
|  |  | 2022-2024 | 1650,00 | 1650,00 | 0,00 |
| 1.2 | Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения  | Администрация МО Мгинское городское поселение | 2022 | 4644,00 | 418,00 | 4226,00 |
|  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022-2024 | 4644,00 | 418,00 | 4226,00 |
| ВСЕГО ПО процессным мероприятиям | Администрация МО Мгинское городское поселение | 2022 | 4694,00 | 468,00 | 4226,00 |
|  | 2023 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
|  | 2024 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
|  | 2022-2024 | 6294,00 | 2068,00 | 4226,00 |
| *Мероприятия, направленные на достижение целей проектов* |
| 1. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" |  | 2022 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| Администрация МО Мгинское городское поселение | 2023 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|  | 2024 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |
|  | 2022-2024 | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 |
| 1.1 | Капитальное строительство (реконструкцию) объектов теплоэнергетики, включая проектно-изыскательские работы | Администрация МО Мгинское городское поселение | 2022 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|  | 2023 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|  | 2024 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |
|  | 2022-2024 | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 |
| 2. | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" | Администрация МО Мгинское городское поселение  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация МО Мгинское городское поселение | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022-2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого мероприятия, направленные на достижение целей проектов | Администрация МО Мгинское городское поселение | 2022 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |
|  |  | 2022-2024 | 1900,00 | 1900,00 | 0,00 |
|  | Итого по муниципальной программе «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Администрация МО Мгинское городское поселение | 2022 | 4894,00 | 668,00 | 4226,00 |
|  | 2023 | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 |
|  | 2024 | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 |
|  | 2022-2024 | 8194,00 | 3968,00 | 4226,00 |