| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| капитального строительства и капитального ремонта объектов |
| МО Мгинское городское поселение за 1 кв 2015 год, |
| финансируемая из средств местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| № п.п. | Наименование и местнонахождение объектов | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2015 | План 1 кв.. 2015 год | Факт 1 кв. 2015 год |  | отклонения |
|  |  |  |  |  |  |  | итого | Местный бюджет | Областной бюджет | итого | местный | областной |  |
| 1 | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ, водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1 | Распределительный газопроваод среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам по ул. Песочная, ул. Проезжая, ул. Маяковского, шоссе революции, в пос. Мга, строительно- монтажные работы, в том числе авторский и строительный контроль, изготовление технического паспорта и тезнического плана | 0502 | 090 8019 0908019 | 414 414 | 226 310 | 36,1 13,9 | 36,1 | 36,1 |  | 36,1 | 36,1 |  | Оплата в соответствии с выставленными счетами |
| 1.1-2 | Газораспределительная сеть среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам в пос. Мга, по ул. Пушкинская, ул. Тосненская, в т. ч. экспертиза проекта, изготовление технического павспорта и технического плана | 0502 | 090 8073 | 414 | 226 | 500,0 | 198,5 | 198,5 |  | 198,5 | 198,5 |  |  |
| 1.1-3 | Газораспределительная сеть среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам по шоссе Революции в пос. Мга, в т.ч. изготовление технического пваспорта и технического плана | 0502 | 989 8204 | 414 | 226 | 50,0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 1.1-4 | Строительство системы водоснабжения д. Сологубовка ид. Лезье (в том числе проектные работы) | 0502 | 989 8206 9897066 | 414 414 | 226 226 | 800,0 3 571,0 | 170,1 3 571,0 | 170,1 | 3 571,0 | 170,1 | 170,1 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ, водоснабжению |  |  |  |  | 4 971,0, в т. ч.- 3 571,0- обл. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ | 4 971,0, в т. ч. 3 571,0-обл. | 3 975,7 | 404,7 | 3 571,0 | 404,7 | 404,7 |  |  |
| 2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-1 | Ремонт квартир | 0501 | 9891501 | 244 | 225 | 500,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1-2 | Обустройство помойницы для жидких бытовых отходов в д. Сологубовка | 0501 | 9891501 | 244 | 225 | 200,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1-3 | Капитальный ремонт кровли и фасада многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Майора Жаринова | 0501 | 9891501 | 243 | 225 | 420,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 1 120,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | Коммунальное хозяйство |
| 2.1.2-1 | Установка ограждения территории специально отведенной площадки для хранения угля возле котельной в пос. Старая Малукса | 0502 | 9891580 | 244 | 310 | 500,0 |  |  |  |
| 2.1.2-2 | Капитальный ремонт учвастка тепловой сети и трубопроводов ГВС от ТК-2 до ТК-3 по шоссе Революции в пос. Мга | 0502 | 9891522 | 243 | 225 | 231,7 |  |  |  |
| 2.1.2-3 | Проверка достоверности смет по объекту «Капитальный ремонт участка тепловой сети и трубопроводов ГВС от ТК-2 до ТК-3 по шоссе Революции в пос. Мга» | 0502 | 9891522 | 244 | 226 | 14,4 | 14,4 14,4 | 14,4 14,4 |  |
|  | Итого по коммунальному хозяйству |  |  |  |  | 746,1 | 14,4 14,4 | 14,4 14,4 |  |
| 2.1.3 |  | благоустройство |  |  |
| 2.1.3-2 | Осушение канав | 0503 | 7801537 | 244 | 225 | 300,0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Итого по объектам благоустройства | 300,0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 2 166,1 | 14,4 | 14,4 |  | 14,4 | 14,4 |  |  |
| 2.2.1 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1-1 | МКУК КДЦ «МГА» |  |  |  |  | 3 526,7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Обустройство парковки для автотранспорта инвалидов | 0801 | 1011142 | 244 | 225 | 112,5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт здания МКУК «КДЦ «Мга» по замене механооборудования сцены, расположенного по адресу: п. Мга, ул. Спортивная¸д.4 | 0801 | 101 1246 | 243 | 225 | 3 414,2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  | 3 526,7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 5 692,8 | 14,4 | 14,4 |  | 14,4 | 14,4 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ | 10 663,8, в т.ч. 3 571,0- обл. | 3 990,1 | 419,1 | 3 571,0 | 419,1 | 419,1 |  |  |

Глава администрации                                                                                                                                                                                                С.К.Соколовский

56-963

И.М. Конарева