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ПЛАН
подготовки муниципального образования Мгинское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2025 – 2026 годов
1.Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов:
1.1. Отопительный период 2021-2022г.г.
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:3136
Длительность отопительного периода, сутки:242
1.2. Отопительный период 2022-2023г.г.
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:3136
Длительность отопительного периода, сутки:247
1.3. Отопительный период 2023-2024г.г.
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:3136
Длительность отопительного периода, сутки:227
1.4. Отопительный период 2024-2025г.г.
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:3136
Длительность отопительного периода, сутки:
07.10.2024-

2. Погодные условия:
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период,0 С:

	

	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май

	ОЗП 
2021-2022
	7,0
	8,0
	-1
	-8
	-6
	-10
	1
	3
	12

	ОЗП 
2022-2023
	8,0
	8,0
	1
	-4
	-5
	-2
	-2
	5
	10

	ОЗП 
2023-2024
	14,0
	6,0
	1
	-5
	-3
	-3
	-2
	7
	12

	ОЗП 
2024-2025
	12,0
	6,0
	1
	-3
	-5
	-5
	-1
	5
	11







3. План подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 г. г.
	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1.
	Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. (После утверждения в течении 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»)
	до 01.04.2025
	

	2.
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования
	не позднее 15.05.2025
	

	3.
	Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования
	до 01.07.2025
	

	4.
	Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий.
	не позднее 10.06.2025
	

	5.
	Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2025

	

	6.
	Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	до 15.08.2025
	

	7.
	Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности
	Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности
	

	8.
	Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду
	до 01.11.2025
	

	9.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 10.09.2025
	

	10.
	Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 25.10.2025
	

	11.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. для потребителей тепловой энергии.
	не позднее 15.09.2025
	

	12.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	не позднее 01.11.2025
	

	13.
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 г.г
	не позднее 20.11.2025
	

	14.
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»
	до 01.12.2025
	



1
