У Т В Е Р Ж Д Е Н

постановлением администрации

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 17.05.2024 № 385

(приложение)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство и содержание территории и объектов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории и объектов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024 – 2026 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Эксплуатационные организации, привлеченные на конкурсной основе. |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области; повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области; совершенствование эстетического вида муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области; повышение общего уровня благоустройства поселения. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.
2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.
3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.
4. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении.
5. Ликвидация несанкционированных свалок.
 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Улучшение состояния территорий населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
2. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения.
3. Совершенствование эстетического состояния территории.
4. Привитие жителям муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области уважения и любви к своему населенному пункту, ответственности за соблюдение Правил благоустройства муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.
5. Увеличение площади цветочного оформления и озеленения.
 |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение Муниципальной программы составит 84404,20 тыс. руб., в том числе:2024 год – 36256,50 тыс. руб.2025 год – 21271,80 тыс. руб.2026 год – 26875,90 тыс. руб. |

1. **Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Муниципальной программы**

В связи с длительным сроком эксплуатации объектов благоустройства, с многочисленными обращениями граждан по вопросам старых разросшихся деревьев, с размещением несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, организованных неустановленными лицами
на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, возникла необходимость в благоустройстве объектов и территории населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Благоустройство объектов на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области представляет собой комплекс профилактических, косметических и ремонтных мероприятий, при выполнении которых увеличивается срок службы объектов и сооружений, улучшается внешний вид и экологическая обстановка для жителей поселения.

**Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории и объектов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | 2022 базовый год  | 2023 текущий год(оценка) | 2024год(прогноз) | 2025год(прогноз) | 2026год(прогноз) | Удельный вес подпрограммы (показателя) |
| Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории и объектов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | Плановое значение | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фактическое значение | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий  | Плановое значение | единиц | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
| Фактическое значение | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 3. | Количество убранных несанкционированных свалок | Плановое значение | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Фактическое значение | 13 | 6 | - | - | - | - |
| 4. | Количество ликвидированных аварийных деревьев | Плановое значение | единиц | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Фактическое значение | 0 | 9 | - | - | - | - |
| 5. | Количество созданных площадок для накопления ТКО | Плановое значение | единиц | 0 | 4 | 6 | 5 | 7 | 10 |
| Фактическое значение | 0 | 4 | - | - | - | - |

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы**

 Основной целью Программы является Совершенствование системы комплексного благоустройства МО Мгинское городское поселение.

Сроки реализации Программы: 2024-2026 год.

1. **Цель, задачи и ожидаемые результаты Муниципальной программы**

 Реализация программы позволит:

Благоустроить объекты муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;

Обеспечить соответствие технических характеристик детских
и спортивных площадок нормативным требованиям;

Обеспечить сохранность газонов, цветников и других зеленых насаждений;

Обеспечить ликвидацию несанкционированных свалок;

Обеспечить обслуживание имеющихся и установку новых приборов уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

**План реализации муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории и объектов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»**

|  |
| --- |
| ***Процессные мероприятия*** |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента** | **Ответственный за выполнение мероприятия** | **Годы реализации**  | **Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)** |
| **Всего** | **Местный бюджет** | **Областной бюджет** |
| 1. | **Комплексы процессных мероприятий№ 1 "Организация благоустройства, содержание территории и объектов поселения"** | **Администрация МО «Мгинское городское поселение»** | **2024** | **35206,50** | **28706,50** | **6500,00** |
| **2025** | **20767,80** | **20767,80** | **0,00** |
| **2026** | **22405,90** | **22405,90** | **0,00** |
| **2024-2026** | **78380,20** | **71880,20** | **6500,00** |
| 1.1. | Мероприятия по обеспечению уличного освещения | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2024 | 6526,40 | 6526,40 |   |
| 2025 | 5626,40 | 5626,40 |   |
| 2026 | 5626,40 | 5626,40 |   |
| 2024-2026 | 17779,20 | 17779,20 |   |
| 1.2. | Озеленение территории | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2024 | 700,00 | 700,00 |   |
| 2025 | 700,00 | 700,00 |   |
| 2026 | 700,00 | 700,00 |   |
| 2024-2026 | 2100,00 | 2100,00 |   |
| 1.3. | Организация и содержание мест захоронения  | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2024 | 1534,50 | 1534,50 |   |
| 2025 | 734,50 | 734,50 |   |
| 2026 | 734,50 | 734,50 |   |
| 2024-2026 | 3003,50 | 3003,50 |   |
| 1.4. | Организация благоустройства территории поселения  | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2024 | 16860,40 | 16860,40 |   |
| 2025 | 11206,90 | 11206,90 |   |
| 2026 | 12845,00 | 12845,00 |   |
| 2024-2026 | 40912,30 | 40912,30 |   |
| 1.5. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора  | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2024 | 2797,90 | 2797,90 |   |
| 2025 | 2500,00 | 2500,00 |   |
| 2026 | 2500,00 | 2500,00 |   |
| 2024-2026 | 7797,90 | 7797,90 |   |
| 1.6. | Мероприятия, направленные на поддержку развития объектов общественной инфраструктуры, обеспечение устойчивого функционирования объектов социальной сферы, мероприятий по благоустройству территорий городских и сельских поселений Кировского муниципального района Ленинградской области | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2024 | 5208,30 | 208,30 | 5000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024-2026 | 5208,30 | 208,30 | 5000,00 |
| 1.7. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2024 | 1579,00 | 79,00 | 1500,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024-2026 | 1579,00 | 79,00 | 1500,00 |
| **2.** | **Мероприятия, направленные на достижение цели отраслевого проекта "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области"** | **Администрация МО «Мгинское городское поселение»** | **2024** | **1050,00** | **105,00** | **945,00** |
| **2025** | **504,00** | **50,40** | **453,60** |
| **2026** | **4470,00** | **402,30** | **4067,70** |
| **2024-2026** | **6024,00** | **557,70** | **5466,30** |
| 2.1. | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2024 | 1050,00 | 105,00 | 945,00 |
| 2025 | 504,00 | 50,40 | 453,60 |
| 2026 | 4470,00 | 402,30 | 4067,70 |
| 2024-2026 | 6024,00 | 557,70 | 5466,30 |
| **ВСЕГО ПО муниципальной программе «Благоустройство и содержание территории и объектов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»** | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | **2024** | **36256,50** | **28811,50** | **7445,00** |
| **2025** | **21271,80** | **20818,20** | **453,60** |
| **2026** | **26875,90** | **22808,20** | **4067,70** |
| **2024-2026** | **84404,20** | **72437,90** | **11966,30** |