Приложение

к постановлению администрации

МО Мгинское городское поселение

от 29 сентября 2017 г. № 515

Приложение к муниципальной программе

«Борьба с борщевиком Сосновского на

Территории муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области»,

утвержденной постановлением

администрации МО Мгинское ГП

от 11.02.2016 № 48

Финансирование мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Проведение обследования территории на засоренность борщевиком Сосновского. Составление карт-схем засоренности. | 2016 | Бюджет МО Мгинское ГП | 12,1 | 12,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского, в том числе: | 2017-2021 | Бюджет МО Мгинское ГП, бюджет Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Механический метод - многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная с фазы розетки и до начала бутонизации |  | Бюджет МО Мгинское ГП | 80 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.2 | Химический метод - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 2 раза , 1-й раз - май, июнь, 2-й раз – август, сентябрь. |  | Всего, в т.ч. бюджет МО Мгинское ГП, бюджет Ленинградской области | 404,56 286,46 118,10 | 0 0 0 | 164,56 46,46 118,10 | 60 60 0 | 60 60 0 | 60 60 0 | 60 60 0 |
| 3. | Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки. | 2017-2021 | Всего, в т.ч. бюджет МО Мгинское ГП, бюджет Ленинградской области | 100 86 14 | 0 | 20 6,0 14,0 | 20 20 0 | 20 20 0 | 20 20 0 | 20 20 0 |