УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 24 октября 2017 г. № 569

(приложение)

Муниципальная программа

«Жилищно-коммунальное хозяйство и техническое обеспечение на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство и техническое обеспечение»

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и техническое обеспечение на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; устав муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области; решение совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 02.07.2010 № 32 «О создании муниципального учреждения»; постановление администрации МО Мгинское городское поселение от 28.10.2013 № 435 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»; |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Представитель Заказчика Программы | Заместитель главы администрации Бубнов В.И. |
| Цели Программы | Обеспечение нормального функционирования учреждения, создание условий для ежедневной работы сотрудников учреждения в целях исполнения функций, обусловленных уставом учреждения. |
| Задачи Программы | Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала МКУ «УЖКХ ТО». Формирование системы стимулирования, поощрения и социальной поддержки работников учреждения. Модернизация и укрепление материально-технической базы МКУ «УЖКХ ТО». |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2018 год |
| Источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы из бюджета муниципального образования Мгинское городское поселение составит 12 188 420,90 рублей. |
| Разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения» муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Основной исполнитель и соисполнители Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области; Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения» муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Организация контроля за исполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляет администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. |

1.  Характеристика проблемы

Муниципальная программа ««Жилищно-коммунальное хозяйство и техническое обеспечение на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» направлена на реализацию комплекса мероприятий, необходимых для осуществления ежедневной деятельности муниципального учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения». Реализация данной программы необходима для улучшения условий труда и повышения уровня оплаты труда работников учреждения, укрепления его материально-технической базы, поддержания должного уровня обеспечения учреждения кадрами, содержания имущества в исправном состоянии.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

Реализация уставных целей учреждения;

создание благоприятных условий для работы сотрудников учреждения;

укрепление материально-технической базы учреждения;

обеспечение ежедневных нужд учреждения;

содержание имущества в исправном, рабочем состоянии.

Основными задачами Программы являются решение вопросов обеспечения уставной деятельности учреждения, а также:

создание условий  для сохранения  и развития кадрового потенциала МКУ «УЖКХ ТО».

формирование системы стимулирования, поощрения и социальной поддержки работников учреждения.

модернизация и укрепление материально-технической базы МКУ «УЖКХ ТО», исходя из современных условий развития общества.

3. Сроки реализации Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2018 году.

4. Мероприятия Программы

Основное мероприятие: обеспечение деятельности учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятия: оплата труда, содержание имущества, приобретение материалов.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и средств от приносящей доход деятельности.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы будет способствовать улучшению условий труда работников учреждения, сохранению и развитию кадрового потенциала, модернизации и укреплению материально-технической базы учреждения.

Приложение  к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство и техническое обеспечение на территории

муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | Местные бюджеты | Прочие источники(от приносящей доход деятельности) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Оплата труда | 2018 | 8 743 151,17 | 8 543 151,17 |  | 200 000,00 | МКУ «УЖКХ ТО» |
| 2 | Аренда помещения | 2018 | 17 185,99 | 17 185,99 |  |  | МКУ «УЖКХ ТО» |
| 3 | Услуги по содержанию имущества | 2018 | 727 475,00 | 727 475,00 |  |  | МКУ «УЖКХ ТО» |
| 4 | Коммунальные услуги | 2018 | 709 746,29 | 709 746,29 |  |  | МКУ «УЖКХ ТО» |
| 5 | Услуги связи | 2018 | 165 867,42 | 165 867,42 |  |  | МКУ «УЖКХ ТО» |
| 6 | Транспортные услуги | 2018 | 7 720,00 | 7 720,00 |  |  | МКУ «УЖКХ ТО» |
| 7 | Прочие услуги | 2018 | 436 356,00 | 436 356,00 |  |  | МКУ «УЖКХ ТО» |
| 8 | Прочие расходы | 2018 | 235 452,00 | 178 000,00 |  | 57 452,00 | МКУ «УЖКХ ТО» |
| 9 | Увеличение стоимости материальных запасов | 2018 | 1 144 567,03 | 1 012 019,03 |  | 132 548,00 | МКУ «УЖКХ ТО» |
| 10 | Пособие на детей | 2018 | 900,00 | 900,00 |  |  | МКУ «УЖКХ ТО» |
|  | Итого на 2018 год |  | 12 188 420,90 | 11 798 420,90 |  | 390 000,00 |  |

Приложение №1

к Порядку …….

Заявка

на финансирование муниципальной программы

«Жилищно-коммунальное хозяйство и техническое обеспечение на территории муниципального образования

Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

за счет средств бюджета МО Мгинское городское поселение»

на 2018 год

Заказчик: Администрация МО Мгинское городское поселение

Координатор программы: Администрация МО Мгинское городское поселение

Информация о структуре и динамике финансирования программы в разрезе проводимых мероприятий

| Источники финансирования программы | Проектируемый год | Последующие годы |
| --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет* |  |  |
| Областной бюджет** |  |  |
| Местный бюджет | 11 798 420,90 рублей |  |
| Внебюджетные средства** |  |  |
| Экономическая структура расходов: |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |
| Предоставление кредитов |  |  |
| Прочие | 390 000,00 рублей |  |
| Итого по программе | 12 188 420,90 рублей |  |

_____________

*Объемы финансирования должны соответствовать указанным в заявке на государственную поддержку из средств федерального бюджета, направляемой в адрес федеральных органов.

**Прилагаются копии договоров(соглашений) о совместном финансировании мероприятий программы.