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УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 

муниципального образования
Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области
от 23 ноября 2015 г. № 622
(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Содержание и развитие  автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

муниципального образования Мгинское городское поселение 
Кировского муниципального района
 Ленинградской области»
ПАСПОРТ
 муниципальной программы 
«Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

	Полное наименование 

Программы 
	Муниципальная программа «Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»  (далее - Программа)

	Основание для  разработки
Программы 
	   Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

   Федеральный закон от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

   Федеральный закон от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

   устав муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;

    постановление администрации МО Мгинское городское поселение от 28.10.2013 № 435 «Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».

	Заказчик Программы 
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

	Цель Программы 
	   Обеспечение качественного содержания действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них;
    своевременное выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них;

     обеспечение качественного ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

     реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, в том числе нанесение дорожной разметки, обслуживание дорожных знаков, разработка дислокации дорожных знаков и их установка и т.п.

	Сроки и этапы реализации Программы 
	2016 год 



	Источники финансирования
Программы 
	Бюджет МО Мгинское городское поселение, бюджет Ленинградской области.
Общий объем финансирования Программы – 11 193 089,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО Мгинское городское поселение -    
8 472 210,00 рублей, средств бюджета Ленинградской области – 1 988 200,00 рублей, средства бюджета  Кировского муниципального района - 732 679, 00 руб.

	Ожидаемые результаты реализации Программы, целевые показатели Программы 
	1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, на которых выполнен ремонт, капитальный ремонт в целях обеспечения соответствия технических характеристик отремонтированных дорог нормативным требованиям.
2. Снижение аварийности и обеспечение сохранности отремонтированных дорог.
3. Обеспечение безопасности дорожного движения.

4. Повышение уровня  и  качества благоустройства дворовых территорий.

5. Повышение уровня   комфортности проживания граждан.

	Разработчик Программы  
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

	Основной исполнитель Программы
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

	Руководитель Программы
	Заместитель главы администрации В.И. Бубнов

	Подпрограммы
	1. «Содержание, проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (Приложение 1);
2. «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Мгинское городское поселение » (Приложение 2);
3. «Безопасность дорожного движения» (Приложение 3).

	Организация контроля за  исполнением Программы
	Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области


          Приложение 1
к муниципальной программе

«Содержание и развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктов 

муниципального образования 

Мгинское городское поселение 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области», 

утвержденной постановлением  администрации 

                                                                          МО Мгинское городское поселение

                                                                                  от 23 ноября 2015 г. № 622
ПОДПРОГРАММА

«Содержание, проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области»
Паспорт Подпрограммы
«Содержание, проектирование,  
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области»
	Наименование Подпрограммы
	Подпрограмма «Содержание, проектирование,  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее – Подпрограмма).

	Основание для разработки Подпрограммы
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  устав муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского  муниципального района Ленинградской области, постановление администрации от 28.10.2013   № 435 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».

	Муниципальный заказчик
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского  муниципального  района Ленинградской области 

	Основной исполнитель Подпрограммы
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района  Ленинградской области 

	Период реализации Подпрограммы
	2016 год

	Цели Подпрограммы
	     Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, доведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

	Задачи Подпрограммы
	     Остановка процесса разрушения дорожного покрытия на второстепенных улицах;

    приведение дорожного покрытия улиц в удовлетворительное состояние;

     увеличение срока службы дорожного покрытия улиц; 

    улучшение технического состояния улиц.

	Объем  и источники финансирования Подпрограммы
	     Общий объем финансирования Подпрограммы составит 10 213 089,00 рублей, в том числе за счет средств бюджета МО Мгинское городское поселение составляет –7 492 210,00 руб., областного бюджета – 1 988 200,00 рублей, средства бюджета  Кировского муниципального района - 732 679, 00 руб.
     Объемы финансирования за счет средств местного бюджета определяются соответствующими решениями совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 

     Бюджетные ассигнования, предусмотренные в  2016 году,  могут быть уточнены при исполнении  местного бюджета.  

	Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы


	       Реализация мероприятий Подпрограммы приведет к достижению следующих  результатов:

      Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, ремонт с целью доведения их до нормативных требований:

     подсыпка песчано-гравийной смесью и грейдерование  грунтовых дорог в границах населенных  пунктов  –    2,450 км;
     устранение деформаций и повреждений  асфальтобетонного  покрытия автомобильных дорог  местного значения в границах населенного пункта п. Мга (ямочный ремонт) – 150 кв. м;
     ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части  Комсомольского пр. (от ул. Дзержинского  до ул. Майора Жаринова) в г.п. Мга с восстановлением  прилегающих  водоотводящих придорожных канав и устройством пешеходных дорожек –  0,356 км;
       ремонт тротуара по ул. Димитрова в г.п. Мга  - 0,215 км.

	Система организации контроля за исполнением Подпрограммы
	      Контроль  за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области 


I. Введение
         Настоящая Подпрограмма разработана в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007  № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", иным действующим законодательством РФ, уставом муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации от 28.10.2013   № 435 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».
     Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского  муниципального района Ленинградской области:

      1) осуществляет контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров  в границах населённых пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области, утверждает нормативы финансовых затрат на ремонт, содержание автомобильных дорог  и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на финансирование затрат на ремонт  и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров  в границах населённых пунктов   муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района  Ленинградской области.

     2) отвечает за формирование расходов местного бюджета (внесение изменений в бюджет)  на  капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог и тротуаров в соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров  в границах населённых пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района  Ленинградской области  с учетом необходимости приведения эксплуатационных характеристик дорог  в соответствие с требованиями технических регламентов.

II. Характеристика проблемы
 
В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов, находящихся на территории  муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского  муниципального  района Ленинградской области,   без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения автотранспорта, износом дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий, возникла необходимость в проведении капитального ремонта, ремонта  муниципальных автомобильных дорог и тротуаров.

III. Содержание проблемы 
и обоснование необходимости ее решения
     Капитальный ремонт и ремонт муниципальных автомобильных дорог и тротуаров  представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов улиц, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории улиц и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности улиц и не изменяются границы полосы отвода улиц. Наиболее распространенными дефектами асфальтового  покрытия являются износ, выбоины, трещины и т.д.
IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
     Планируемый объем финансирования Подпрограммы составит 

10 213 089,00 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 
7 492 210,00 руб., областного бюджета – 1 988 200,00 рублей, средства бюджета  Кировского муниципального района - 732 679, 00 руб.
     Программные мероприятия и объемы финансирования по ним в 2016 году приведены в приложении  к настоящей Программе.

    Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.
V. Основные мероприятия Подпрограммы

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на поддержание улично-дорожной сети в черте населенных пунктов МО Мгинское городское поселение
VI. Организация управления реализацией  Подпрограммы
     Текущее управление Подпрограммой осуществляется администрацией муниципального образования  Мгинское городское поселение  Кировского муниципального  района  Ленинградской области. 

     Администрация муниципального образования  Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области   осуществляет:

     1) реализацию мероприятий Подпрограммы;

      2) подготовку предложений по внесению изменений в Подпрограмму;

     3) текущий контроль за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы;

     4) финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств местного бюджета в пределах средств, предусмотренных Подпрограммой;

     5) контроль за целевым использованием финансовых средств.

VII. Ожидаемый социально-экономический эффект
    Реализация Подпрограммы позволит:

    капитально отремонтировать, отремонтировать  муниципальные автомобильные дороги и тротуары муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области;   
    обеспечить соответствие технических характеристик отремонтированных  муниципальных автомобильных дорог и тротуаров  нормативным требованиям;

    снизить аварийность на отремонтированных  муниципальных автомобильных дорогах;

    обеспечить сохранность отремонтированных  муниципальных автомобильных дорог и тротуаров.

Приложение 

к  Подпрограмме

 «Содержание, 
проектирование,  капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах 
населённых пунктов муниципального 
образования Мгинское городское поселение  
Кировского муниципального района 
Ленинградской области  на 2016 год»
Перечень объектов по содержанию, проектированию, строительству, реконструкции,  капитальному ремонту и ремонту муниципальных автомобильных дорог МО Мгинское городское поселение 
	№ п/п
	Наименование объекта
	Протяженность
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	2016 год

	1. Содержание дорог, в том числе:
	
	Средства местного бюджета и Средства бюджета  Кировского муниципального района – 6 182 679,00 руб.

	1.1
	Содержание улично-дорожной сети МО Мгинское городское поселение
	
	Средства местного бюджета – 

5 000 000, 00 руб.

	
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района
	
	Средства бюджета  Кировского муниципального района – 

732 679, 00 руб.

	1.2.
	Подсыпка и грейдерование дорог
	
	Средства местного бюджета – 
400 000,00 руб.

	1.3.
	Проведение проверки достоверности сметной стоимости, лабораторные испытания асфальтобетонного покрытия дороги по Комсомольскому проспекту г.п. Мга.
	
	Средства местного бюджета – 50 000,00 руб.

	2. Ремонт дорог, в том числе:
	
	
Всего – 4 030 410,00 руб., в том числе средства местного бюджета – 
2 042 210,00 руб., 

Средства бюджета Ленинградской области – 1 988 200,00 руб.

	2.1.
	Обустройство автобусной остановки на Советском проспекте в г.п. Мга у Мгинской СОШ
	
	Средства местного бюджета -  
542 210,00 руб. 

	2.2.
	Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия.
	
	Средства местного бюджета – 

200 000,00 руб.

	2.3.
	Ремонт дороги по Комсомольскому пр. от ул. Дзержинского в сторону ул. майора Жаринова в г.п. Мга
	
	Всего – 2 288 200,00 руб., в том числе

средства местного бюджета – 
300 000,00 руб.
Средства бюджета Ленинградской области – 1 988 200,00 руб.

	2.4.
	Ремонт тротуара по ул. Димитрова в г.п. Мга. 
	
	Средства местного бюджета – 

1 000 000, 00 руб.

	ВСЕГО объем финансирования по всем мероприятиям Подпрограммы за счет средств МО Мгинское городское поселение –7 492 210,00 руб.,

Средства бюджета Ленинградской области – 1 988 200,00 рублей,

Средства бюджета  Кировского муниципального района - 732 679, 00 руб.
Итого: 10 213 089,00 рублей.



          Приложение 2
к муниципальной программе

«Содержание и развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктов 

муниципального образования 

Мгинское городское поселение 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области», 

утвержденной постановлением  администрации 

                                                                          МО Мгинское городское поселение

                                                                                  от 23 ноября 2015 г. № 622 

   ПОДПРОГРАММА

«КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ, РЕМОНТ  ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
Паспорт  Подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Мгинское городское поселение»
	Наименование

Подпрограммы

	Подпрограмма «Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования Мгинское городское поселение» (далее – Подпрограмма).

	Основания для

разработки Подпрограммы
	Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», устав муниципального образования Мгинское городское поселение, постановление администрации от 28.10.2013   № 435 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».

	Сроки реализации 

Подпрограммы
	2016 год



	Цели Подпрограммы
	Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан.

Обустройство дворовых территорий.

	Задачи Подпрограммы
	1.Благоустройство  дворовых  территорий, парковок и проездов  к дворовым территориям многоквартирных домов  в границах населенного пункта г.п. Мга.

2. Создание благоприятных условий проживания граждан.

	Объем и источники

финансирования

Подпрограммы
	Общий объем финансирования Подпрограммы из местного бюджета составит  - 100 000,00 руб.

	Планируемые показатели выполнения Подпрограммы
	1. Количество дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, включенных в Подпрограмму, - 1.

 2. Доля дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, включенных в Подпрограмму, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним - 6 %.

3.Количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов - 1.

	Ожидаемые конечные

результаты реали​зации Подпрограммы
	1. Повышение уровня  и  качества благоустройства дворовых территорий.

2. Повышение уровня   комфортности проживания граждан.


Характеристика проблем, решение которых 

осуществляется путем реализации Подпрограммы 

     В муниципальном образовании Мгинское городское поселение имеется 61 многоквартирный  дом с дворовыми территориями, из которых  порядка 50 дворовых территорий  требуют капитального ремонта, ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям.  
      Выполнение работ по ремонту дворовых территорий в полном объеме за счет средств собственников помещений многоквартирных домов и бюджета муниципального образования Мгинское городское поселение, в части муниципального жилья, в ближайшие годы нереально из-за отсутствия денежных средств.  

     Вместе с тем, с учетом обращений граждан в различные органы и в том числе в администрацию муниципального образования Мгинское городское поселение по вопросам капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, администрация муниципального образования Мгинское городское поселение не могла остаться в стороне от решения данной проблемы, поэтому проблему капитального ремонта, ремонта  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов стала  решать путем разработки муниципальной подпрограммы, предусматривающей поэтапное финансирование капитального ремонта, ремонта  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  из бюджета муниципального образования.

     Необходимость финансирования обусловлена тем, что проблема капитального ремонта, ремонта  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сейчас стоит очень остро. Большинство дворовых территорий и проездов обустраивалось сорок и более лет назад и без капитального ремонта выглядят непривлекательно. Состояние проездов в большинстве случаев является аварийным, создает препятствие для передвижения как специализированной техники (пожарная служба, скорая помощь), так и легковых автомобилей, принадлежащих гражданам.
Цель и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы: 

Создание благоприятных условий проживания граждан. Повышение качества и благоустройства дворовых территорий в условиях реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Подпрограммы:

1. Повышение комфортных условий проживания граждан.

2. Организация ремонта и благоустройства  дворовых территорий многоквартирных домов, парковок и проездов, расположенных на территории  муниципального образования Мгинское городское поселение.

Планируемые показатели результативности выполнения Подпрограммы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение 
	Фактическое значение 

	
	Количество отремонтированных дворовых территорий с использованием средств местного бюджета
	ед.
	1
	

	
	Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям
	ед.
	1
	

	
	Доля отремонтированных дворовых территорий  в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий
	%
	6%
	

	
	Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям 
	%
	6%
	

	
	Объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета
	
	100 000,00
	


Финансирование Подпрограммы
1. Объем финансирования капитального ремонта, ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, определяется на основании технического задания и локальных смет на ремонт дворовых территорий, парковок и проездов по  территориальным единичным  расценкам (ТЕР) для Ленинградской области. 
2. Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 100 000,00 руб.
3. В случае выделения средств из областного бюджета в Подпрограмму могут быть внесены изменения. 

Срок реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы устанавливается – 2016 год.

Основные мероприятия Подпрограммы

Основным мероприятием, на выполнение которого нацелена Подпрограмма, является благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
Система управления Подпрограммой
Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение   для достижения целей и задач Подпрограммы выполняет следующие мероприятия:

 проводит активную агитационно-разъяснительную работу;

 формирует адресный перечень подлежащих капитальному ремонту, ремонту  дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в рамках Подпрограммы;
 после выделения средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования Мгинское городское поселение  для финансирования  капитального ремонта, ремонта   дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, проводит процедуру выбора подрядных организаций на проведение указанных работ в соответствии с действующим законодательством Российской  Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
 устанавливает порядок и сроки предоставления в администрацию муниципального образования Мгинское городское поселение  информации о капитальном ремонте, ремонте дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

 в установленном порядке согласовывает проектно-сметную документацию и акты приемки работ по капитальному ремонту, ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

 перечисляет в установленном порядке бюджетные средства, предусмотренные на финансирование программных мероприятий, на банковские счета подрядных организаций;

 обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий программы;

 осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Подпрограммы.

Формирование адресного перечня подлежащих капитальному ремонту, ремонту  дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в рамках Подпрограммы

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам, планируемый для проведения мероприятий  в  рамках  Подпрограммы,   сформирован  на основании заявок о необходимости  проведения капитального ремонта, ремонта  дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, представленных организациями, обслуживающими жилищный фонд,  и  собственниками помещений в многоквартирном доме, по результатам анализа обследования и составления дефектных ведомостей.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, находящихся на территории муниципального образования Мгинское городское поселение, в отношении которых планируется выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту в рамках Подпрограммы

	№ п./п.
	Наименование объекта

	Наименование подрядных организаций, выбранных в соответствии с Федеральным  законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
	Объекты благоустройства
	Стоимость капитального ремонта, руб.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Мероприятие:  Ремонт дворовой территории у д.9 по ул. Мгинской Правды в г.п. Мга
	
	Ремонт а/б покрытия дворовой территории  
	100 000,00 руб.

	ВСЕГО по МО Мгинское  городское поселение  - 2 объекта

- дворовых территорий МКД:  1

- проездов к дворовым территориям: 1
	
	ВСЕГО: объем финансирования капитального ремонта дворовых территорий  и проездов к дворовым территориям по МО Мгинское городское поселение – за счет средств местного бюджета 100 000,00 руб.


          Приложение 3
к муниципальной программе

«Содержание и развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

в границах населенных пунктов 

муниципального образования 

Мгинское городское поселение 

Кировского муниципального района 

Ленинградской области», 

утвержденной постановлением  администрации 

                                                                          МО Мгинское городское поселение

                                                                                  от 23 ноября 2015 г. № 622
ПОДПРОГРАММА

«Безопасность дорожного движения»
Паспорт Подпрограммы
«Безопасность дорожного движения»
	Наименование Подпрограммы
	Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» (далее – Подпрограмма).

	Основание для разработки Подпрограммы
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  устав муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского  муниципального района Ленинградской области, постановление администрации от 28.10.2013   № 435 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».
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	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

	Основной исполнитель Подпрограммы
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

	Период реализации Подпрограммы
	2016 год

	Цели Подпрограммы
	     Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, повышение безопасности дорожного движения.

	Задачи Подпрограммы
	     Установка дорожных знаков по схеме дислокации, оборудование «лежачих полицейских», нанесение дорожной разметки;

     Обустройство наиболее опасных участ​ков улично-дорожной сети дорожными ограждениями.

	Объем и источники финансирования Подпрограммы
	     Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета МО Мгинское городское поселение составляет – 880 000,00 руб.
     Объемы финансирования за счет средств местного бюджета определяются соответствующими решениями совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 

     Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2016 году, могут быть уточнены при исполнении местного бюджета.  

	Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы


	       Реализация мероприятий Подпрограммы приведет к достижению следующих результатов:

сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных про​исшествий на автомобильных дорогах общего пользования му​ниципального значения;

сокращение количества дорожно-транс​портных происшествий;

повышение безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам муниципального значения.

	Система организации контроля за исполнением Подпрограммы
	      Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области 


I. Введение, характеристика проблемы
         Настоящая Подпрограмма разработана в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995  № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», уставом муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации от 28.10.2013   № 435 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных  целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области».
         Основная доля ДТП и пострадавших в них людей приходится на автомобильный транспорт. Аварийность в населенных пунктах и на дорогах является одной из серьезнейших социально-экономических проблем.

          К основным факторам, определяющим причины аварийности, следует отнести:

         массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

         несовершенство технических средств организации дорожного движения.

         Основными виновниками ДТП являются водители индивидуальных транспортных средств, нарушающие правила дорожного движения. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять порядок на дорогах, и именно они, в большинстве случаев, являются виновниками ДТП, совершенных по причине нарушения правил дорожного движения. 

Из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами совершается около 20% ДТП от общего их количества. Половина из них происходит при переходе проезжей части в неустановленном месте.

Остается низким уровень оснащенности дорог дорожными знаками и разметкой.
Таким образом, обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на территории поселения непростая и требует принятия неотложных и эффективных мер.
Реализация мероприятий Программы позволит решить комплекс проблем, существующих до настоящего времени и не позволяющих свести к минимуму социально-экономические потери от дорожно-транспортных происшествий.
II. Содержание проблемы 
и обоснование необходимости ее решения
      Основными целями Программы являются:

 сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП;

 сокращение количества ДТП;

      Основными задачами Программы являются:

 предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

 сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

 совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.
Программа разработана на основании программно-целевого метода, в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Снижение тяжести дорожно-транспортных происшествий планируется достичь путем совершенствования системы обеспечения и управления безопасностью дорожного движения, в частности совершенствования методов технических средств ограничения и регулирования скорости движения транспортных средств, оборудования ограждений наиболее опасных участков дорожно-транспортной сети ограждениями для пешеходов. 

III. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
     Планируемый объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2016 году   составит 880 000,00 руб.
     Программные мероприятия и объемы финансирования по ним в 2016 году приведены в приложении к настоящей Программе.

    Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

IV. Основные мероприятия Подпрограммы

Основные мероприятия Подпрограммы  - обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  территории  поселения

V. Организация управления реализацией Подпрограммы
     Текущее управление Подпрограммой осуществляется администрацией муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 

     Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области   осуществляет:

     1) реализацию мероприятий Подпрограммы;

      2) подготовку предложений по внесению изменений в Подпрограмму;

     3) текущий контроль за ходом выполнения мероприятий Подпрограммы;

     4) финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств местного бюджета в пределах средств, предусмотренных Подпрограммой;

     5) контроль за целевым использованием финансовых средств.

VI. Ожидаемый социально-экономический эффект
    Реализация Подпрограммы позволит:

    - снизить аварийность на муниципальных автомобильных дорогах;

    -обеспечить соблюдение скоростного режима водителями автотранспортных средств;

    - оборудовать ограждениями наиболее опасные участки автомобильных дорог и перекрестков на муниципальных дорогах.

Приложение 

к Подпрограмме

 «Безопасность дорожного движения»
Перечень мероприятий 

по безопасности дорожного движения 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Количество, объем работ
	Финансирование

	1
	2
	3
	4

	Мероприятия по обустройству дорог, организации и обеспечению  безопасности движения 

2016 год

	1.
	Разметка дорог
	
	Средства местного бюджета – 
120 000, 00 руб.

	2.
	Обслуживание дорожных знаков
	
	Средства местного бюджета – 400 000,00 руб.

	3.
	Установка дорожных знаков по схеме дислокации


	
	Средства местного бюджета – 300 000,00 руб.



	4.
	Установка ограждений на перекрестке ул. Вокзальная и Советского пр-та  в г.п. Мга
	4
	Средства местного бюджета – 60 000,00 руб.

	ВСЕГО объем финансирования по всем мероприятиям Подпрограммы за счет средств МО Мгинское городское поселение – 880 000,00 руб.


