Утверждена

постановлением администрации

МО Мгинское городское поселение

от 1 ноября 2018 г. № 625

(приложение)

Муниципальная программа

«Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры   в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального  района Ленинградской области   на  2019 год»

Паспорт муниципальной программы «Проведение ремонтных работ на объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры   в муниципальном образовании Мгинское городское  поселение Кировского муниципального района  Ленинградской области на  2019 год».

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Организации, оказывающие услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| Цели муниципальной программы | -развитие и модернизация коммунальных систем; -качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов; -обеспечение надежности работы действующих объектов коммунального хозяйства на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Задачи муниципальной программы | 1. Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности инженерных систем. 2.Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 3.Снижение аварийности инженерных сетей |
| Эффективность программы | Обеспеченность централизованными услугами теплоснабжения. Уровень снижения аварийности. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 г. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объемы бюджетных ассигнований программы в 2019 году составляют 1 505 808,00тыс. руб., в т.ч.: областной бюджет – 0 тыс. руб.; бюджет поселения – 1 505 808,00тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -повышение качества предоставления коммунальных услуг; -улучшение экологической ситуации; -снижение себестоимости производства, транспортировки услуг. |

1.Общая характеристика и основные проблемы коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО  Мгинское городское поселение

Устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса является одним из условий жизнеобеспечения МО Мгинское городское  поселение. За последние годы жилищно-коммунальная сфера Российской Федерации в связи с проводимыми реформами претерпела существенные преобразования, при этом изменения произошли и в сфере жилищно-коммунального комплекса МО Мгинское городское поселение.

На территории МО Мгинское городское поселение жилищно-коммунальные услуги потребителям оказывают  6  организаций, из них:

управление многоквартирными домами – 1;

водоснабжение и водоотведение – 1;

теплоснабжение – 4.

Недостаточное финансирование жилищно-коммунального комплекса привело к резкому увеличению износа основных фондов. Средний уровень износа инженерных коммуникаций характеризуется высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей. Информация об инженерных сетях на территории муниципального  образования представлена в таблице:

| Инженерные сети | Протяженность, км. | В т.ч. ветхие |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | км. | % |
| Тепловые сети | 13,09 | 10,95 | 83,65 |

Стратегической целью развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса, обеспечение современного уровня комфортности и безопасности коммунальных услуг, достижение высокой надежности и безопасности функционирования инженерно-технической инфраструктуры по экономически обоснованным  и социально оправданным тарифам. Существующая система теплоснабжения муниципального образованияМгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области включает в себя:

котельные - 8 ед.;

тепловые сети.

Основным видом топлива систем теплоснабжения муниципального образования является газ.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении составляет 13.090 км. Основной способ прокладки сетей в настоящее время - наружный.

Основным потребителем услуг теплоснабжения является население муниципального  образования.

Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения муниципального образования выявил следующие основные проблемы:

низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено хроническим недофинансированием как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

2.Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

1. Развитие и модернизация коммунальных систем.

2. Качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов.

3.Обеспечение надежности работы действующих объектов коммунального хозяйства на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Задачи муниципальной программы:

1. Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности  инженерных систем.

2.Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.Снижение аварийности инженерных сетей.

Целевые индикаторы и показатели программы:

1. Обеспеченность централизованными услугами теплоснабжения.

2. Уровень снижения аварийности.

3.Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на комплексное решение проблем в сфере коммунальной и инженерной инфраструктуры МО Мгинское городское поселение. Мероприятия муниципальной подпрограммы, направлены на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач муниципальной программы обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

4.Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств  областногобюджета, бюджета МО  Мгинское городское  поселение.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет  областного, местного бюджета (далее-бюджетные ассигнования). Размеры бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждаются на очередной финансовый год. С учетом происходящих в экономике изменений мероприятия могут быть скорректированы в установленном порядке.

Таблица 1. Информация о ресурсном обеспечении программы

| Годы реализации | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 1 505 808,00 | 0 | 0 | 1 505 808,00 | 0 |
| Итого: | 1 505 808,00 | 0 | 0 | 1 505 808,00 | 0 |

Основным видом топлива систем теплоснабжения муниципального образования является газ.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении составляет 13,090 км. Основной способ прокладки сетей в настоящее время - наружный.

Основным потребителем услуг теплоснабжения является население муниципального  образования.

Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения муниципального образования выявил следующие основные проблемы:

низкий уровень защищенности тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

Возникновение указанных проблем обусловлено хроническим недофинансированием как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

Приложение

к постановлению администрации

МО Мгинское городское поселение

от 1 ноября 2018 г. № 625

Перечень мероприятий  муниципальной программы МО Мгинское городское  поселение«Проведение ремонтных работ на объектах коммунальнойи инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании   Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на  2019 год»

| N п./п. | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году ( руб.) | Ответственные за выполнение мероприятия подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону, в том числе: | Итого | 2019 | 1 505 808,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета МО Мгинское городское поселение |  | 1 505 808,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 |  |  |
| 1. | Мероприятия по проведению ремонтных работ на объектах теплоснабжения, в том числе: | Итого | 2019 | 1 505 808,00 | Администрация МО Мгинское городское поселение |  |
|  |  | Средства бюджета МО Мгинское городское поселение |  | 1 505 808,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 |  |  |
| 1.1 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-16 и до ТК-20 по ул. Майора Жаринова от котельной п.Мга, ул.Маяковского,д.4а. | Итого | 2019 | 393 273,00 | Администрация МО Мгинское городское поселение | Снижение уровня аварийности тепловых сетей |
|  |  | Средства бюджета МО Мгинское городское поселение |  | 393 273,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | Администрация МО Мгинское городское поселение | Снижение уровня аварийности тепловых сетей |
| 1.2 | Установка транспортабельной газовой БОУ(блочная отопительная установка) в здании бани по ул.Пролетарская,д.9, в г.п.Мга | Итого | 2019 | 847 535,00 | Администрация МО Мгинское городское поселение | Снижение затрат при выработке теплоэнергии |
|  |  | Средства бюджета МО Мгинское городское поселение |  | 847 535,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области |  | 0 | Администрация МО Мгинское городское поселение | Снижение затрат при выработке теплоэнергии |
| 2. | Проверка проектно-сметной документации по ремонту участков тепловой сети | Итого | 2019 | 190000,00 | Администрация МО Мгинское городское поселение |  |
|  |  | Средства бюджета МО Мгинское городское поселение |  | 190 000,00 |  |  |
| 3. | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения в МО Мгинское городское поселение | Итого | 2019 | 75 000,00 | Администрация МО Мгинское городское поселение |  |
|  |  | Средства бюджета МО Мгинское городское поселение |  | 75 000,00 |  |  |