УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО Мгинское городское поселение

от 08.12.2014 № 619

(в редакции постановления администрации

МО Мгинское городское поселение

от 23 ноября 2015 г. № 627)

(приложение)

# Муниципальная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

# Паспорт

# муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

| Полное наименование | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон); Постановление Правительства Ленинградской области от 21.03.2013 № 73 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2017 годах» |
| Срок реализации Программы | 2015 -2016 годы |
| Цели Программы | Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области; развитие жилищного строительства на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Задачи Программы | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; снос или реконструкция 5 аварийных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2015-2016 года составляет 64 765 254,00 руб., в том числе по годам реализации: 1. На 2015 год: Всего - 58 527 426,93 руб., в том числе средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 26 272 838,98 руб., средства областного бюджета – 13 157 103,89 руб., средства местного бюджета – 16 296 654,59 руб. средства местного бюджета на оплату дополнительных квадратных метров – 2 800 829,47 руб.; 2. На 2016 год: Всего – 6 237 827,07 руб., в том числе средства местного бюджета – 3 439 001,24 руб., средства местного бюджета на оплату дополнительных квадратных метров – 2 798 825,83 руб. |
| Планируемые показатели выполнения Программы | Расселенная площадь – 1624,09 кв. м, количество расселенных аварийных домов - 5 ед., количество переселенных жителей - 100 чел. |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Стоимость разработки Программы | Без финансовых затрат |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Участники Программы | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Правительство Ленинградской области, комитет по строительству Ленинградской области, Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Фамилия, имя, отчество, номер телефона руководителя Программы | Бубнов Владимир Ильич – заместитель главы администрации, тел. (81362)56-579 |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы и целевым использованием средств, направленных на реализацию Программы, осуществляется главой администрации муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. Отчет о ходе реализации мероприятий Программы представляется администрацией муниципального образования Мгинское городское поселение - в комитет по строительству Ленинградской области (в установленные комитетом по строительству Ленинградской области сроки). |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связно с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам коммунального хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

В рамках реализации Программы до конца 2016 года подлежат расселению 5 аварийных многоквартирных жилых домов площадью 1624,09 кв. м, расположенных на территории г.п. Мга Кировского района Ленинградской области.

# 2. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Целями Программы являются:

снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования Мгинское городское поселение;

развитие жилищного строительства на территории муниципального образования Мгинское городское поселение.

Основными задачами Программы являются:

обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для постоянного проживания, путем консолидации финансовых ресурсов, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд);

снос или реконструкция 5 аварийных многоквартирных жилых домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Срок реализации Программы - 1 января 2015 года - 31 декабря 2016 года.

# 3. Перечень многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования Мгинское городское поселение, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащие сносу или реконструкции

Перечень многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования Мгинское городское поселение, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащие сносу или реконструкции, представлен в таблице 1.

Таблица 1

| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Мгинское городское поселение, г.п. Мга, всего | 1624,09 |
|  | в т.ч.: |  |
| 1 | ул. Донецкая, д.4 | 377,79 |
| 2 | ул. Колпинская, д.8 | 109,70 |
| 3 | ул. Болотная, д.16а | 244,90 |
| 4 | ул. Болотная, д.18 | 420,40 |
| 5 | ул. Болотная, д.20 | 471,30 |

# 4. Распределение средств финансовой поддержки муниципальному образованию Мгинское городское поселение - участнику Программы

Объем средств на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных жилых домов определен исходя из перечня аварийных многоквартирных жилых домов, площади расселяемых жилых помещений и размера стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках реализации Программы.

В соответствии с Федеральным законом размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в рамках реализации Программы, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Общий объем финансирования Программы на 2015-2016 года составляет 64 765 254,00 руб., в том числе по годам реализации:

1. На 2015 год:

Всего -   58 527 426,93 руб., в том числе

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 26 272 838,98 руб.,

средства областного бюджета – 13 157 103,89 руб.,

средства местного бюджета – 16 296 654,59 руб.

средства местного бюджета на оплату дополнительных квадратных метров – 2 800 829,47 руб.;

2. На 2016 год:

Всего – 6 237 827,07 руб., в том числе

средства местного бюджета – 3 439 001,24 руб.,

средства местного бюджета на оплату дополнительных квадратных метров – 2 798 825,83 руб.

Распределение субсидий бюджету муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств областного бюджета представлено в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование муниципального образования | Размер субсидии, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | средства Фонда | средства областного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| # 2015 год |  |  |  |
| # С участием средств Фонда |  |  |  |
| Кировский муниципальный район |  |  |  |
| Мгинское городское поселение | 39 429 942,87 | 26 272 838,98 | 13 157 103,89 |

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующему направлению - приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов.

Обоснование объема средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда (Реестр аварийных многоквартирных жилых домов по способам переселения граждан из аварийного жилищного фонда) приведены в приложениях 1 и 2 к Программе.

5. Мероприятия Программы

Основное мероприятие: переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Мероприятия: оплата стоимости превышения общей площади расселяемых жилых помещений, обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

# 6. Планируемые показатели выполнения Программы

Основным показателем выполнения Программы является количество переселенных в 2015-2016 годах граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.

В рамках реализации Программы планируется переселение 100 человек, расселение 5 аварийных многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащих сносу или реконструкции.

Расселяемая площадь аварийных домов составит 1624,09 кв. м.

Планируемые показатели выполнения муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» приведены в приложении 3 к Программе.

# 7.Участники Программы

Заказчиком и Исполнителем Программы является администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района  Ленинградской области.

# 8. Функции участников Программы,

# формы и методы управления Программой

Функции заказчика Программы:

осуществление управления реализацией Программы;

координация реализации Программы в соответствии с утвержденными объемами финансирования;

осуществление корректировки Программы и внесение изменений в местный бюджет поселения;

участие в софинансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

осуществление оперативного управления реализацией Программы;

направление в Фонд заявки на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда в пределах установленного лимита;

подготовка предложений о включении в местный бюджет средств на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, включенных в Программу;

осуществление контроля за целевым использованием выделенных средств;

Функции исполнителя Программы:

уведомление жителей многоквартирных аварийных домов о проведении мероприятий по переселению;

обеспечение софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в пределах не менее установленного размера софинансирования;

проведение конкурсных процедур (электронных аукционов) и заключение муниципальных контрактов на строительство муниципальных многоквартирных домов, долевое участие в строительстве многоквартирных домов, приобретение жилых помещений у лиц, являющихся и (или) не являющихся застройщиком;

выкуп жилых помещений у собственников, проживающих в аварийных домах, при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания;

обеспечение целевого и эффективного использования выделенных средств;

осуществление переселения граждан из аварийного жилищного фонда в срок до 31 декабря года, следующего за годом предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и (или) средств областного бюджета; обеспечение сноса или реконструкции расселяемых аварийных домов;

представление в комитет по строительству Ленинградской области необходимой документации для направления в Фонд заявки, отчета о расходовании средств Фонда за прошедший отчетный период, отчета о ходе реализации Программы.

Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение является получателями бюджетных средств, предусмотренных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, несет ответственность за достоверность представляемых сведений.

Контроль за ходом выполнения Программы, целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляется главой администрации поселения.

Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение представляет отчеты о ходе реализации мероприятий Программы в комитет по строительству Ленинградской области в сроки, установленные комитетом.

Приложение 3

к Программе...

# Планируемые показатели выполнения муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь |  | Количество расселенных помещений |  | Количество переселенных жителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2016 годы | Всего | 2015-2016 годы | Всего | 2015 – 2016 годы | Всего |
|  |  | кв.м | кв. м | ед. | ед. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальное образование Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | 1 624,09 | 1 624,09 | 38 | 38 | 100 | 100 |