Отчет

о реализации мероприятий муниципальной  программы

«Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

за 2 кв. 2017 года

тыс.руб.

| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2017 год | Объем финансирования Факт за 2 кв. 2017 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе | всего | В том числе |
|  |  |  | Фед. бюджет | Обл. бюджет | Мест. бюджет | Про чие |  | Фед. бюджет | Обл. бюджет | Мест. Бюдж. | Про чие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам по ул.Пушкинская, ул.Тосненская в г.п. Мга, в т.ч. изготовление технического паспорта и технического плана. Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам по ул. Пушкинская, ул. Тосненская в г.п. Мга, обслуживание газопровода. Разработка схем газоснабжения населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение: дер. Турышкино, дер. Муя, дер. Петрово,п. Старая Малукса,п. Новая Малукса. Страхование сети газоснабжения муниципального образования Мгинское городское поселение. | 610,0 |  |  | 610,0 |  | 14,2 |  |  | 14,2 |  |