- АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  14 февраля 2022 года № 76

О внесении изменений в муниципальную программу

«Газоснабжение и газификация муниципального образования

Мгинское городское поселение Кировского муниципального района

Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации от 17.12.2021 № 871

В связи с корректировкой бюджетных ассигнований постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции «Финансовое обеспечение муниципальной программы составит 35 520,30 тыс. руб., в том числе: 2022 год – 28 244,10 тыс. руб. (2 026,20 тыс. руб. – местный бюджет, 26 217,90 тыс. руб. – областной бюджет), 2023 год - 6 726,20 тыс. руб., 2024 год - 550,00 тыс. руб.»;

1.2. «План реализации муниципальной программы «Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Мгинские вести» и разместить на сайте муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации В.И. Бубнова.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

И.о. главы администрации					     И.Э. Добровольский

Разослано: дело-2, МКУ «УЖКХ ТО», зам. главы адм. Бубнов В.И., гл. специалист-экономист по фин. работе

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального район

Ленинградской области

от  14 февраля 2022 года № 76

План реализации муниципальной программы «Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области

| Мероприятия, направленные на достижение целей проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" | администрация МО Мгинское городское поселение | 2022 | 28124,10 | 0,00 | 26217,90 | 1906,20 |
|  |  |  | 2023 | 6176,20 | 0,00 | 0,00 | 6176,20 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022-2024 | 34300,30 | 0,00 | 26217,90 | 8082,40 |
| 1.1. | Реализация мероприятий по строительству объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) | администрация МО Мгинское городское поселение | 2022 | 28 124,10 | 0,00 | 26 217,90 | 1 906,20 |
|  |  |  | 2023 | 6 176,20 | 0,00 | 0,00 | 6 176,20 |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2022-2024 | 34 300,30 | 0,00 | 26 217,90 | 8 082,40 |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий № 1 Мероприятия по обеспечению безопасности и бесперебойной работы газопровода. | администрация МО Мгинское городское поселение | 2022 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
|  |  |  | 2023 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
|  |  |  | 2024 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
|  |  |  | 2022-2024 | 1220,00 | 0,00 | 0,00 | 1220,00 |
| 1.1. | Страхование сети газоснабжения муниципального образования Мгинское городское поселение | администрация МО Мгинское городское поселение | 2022 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
|  |  |  | 2023 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
|  |  |  | 2024 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
|  |  |  | 2022-2024 | 1220,00 | 0,00 | 0,00 | 1220,00 |
|  | ИТОГО по Муниципальной программе "Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" | администрация МО Мгинское городское поселение | 2022 | 28244,10 | 0,00 | 26217,90 | 2026,20 |
|  |  |  | 2023 | 6726,20 | 0,00 | 0,00 | 6726,20 |
|  |  |  | 2024 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
|  |  |  | 2022-2024 | 35520,30 | 0,00 | 26217,90 | 9302,40 |