У Т В Е Р Ж Д Е Н А

постановлением администрации

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 12.12.2022 № 881

(приложение)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 – 2025 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Проектные, строительные и эксплуатационные организации, привлеченные на конкурсной основе. |
| Цель муниципальной программы | Поддержание в исправном состоянии сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Мгинское городское поселение. |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение качественного содержания действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них;  своевременное выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них;  обеспечение качественного ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;  реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, в том числе нанесение дорожной разметки, обслуживание дорожных знаков, разработка дислокации дорожных знаков и их установка и т.п. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, на которых выполнен ремонт в целях обеспечения соответствия технических характеристик отремонтированных дорог нормативным требованиям;  Снижение аварийности и обеспечение сохранности отремонтированных дорог;  Обеспечение безопасности дорожного движения;  Повышение уровня комфортности проживания граждан. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | - |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение Муниципальной программы составит 36 993,00 тыс. руб., в том числе:  2023 год – 11 640,80 тыс. руб.  2024 год – 12 501,10 тыс. руб.  2025 год – 12 851,10 тыс. руб. |

1. **Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Муниципальной программы**

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов, находящихся на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, без проведения капитального ремонта, увеличением интенсивности движения автотранспорта, износом дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий, возникла необходимость в проведении ремонта муниципальных автомобильных дорог и тротуаров.

Ремонт муниципальных автомобильных дорог и тротуаров представляет собой комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов улиц, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик, класса и категории улиц, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности улиц и не изменяются границы полосы отвода улиц. Наиболее распространенными дефектами асфальтового покрытия являются износ, выбоины, трещины.

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы**

Основной целью Программы является поддержание имеющейся сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в технически исправном состоянии в целях обеспечения безопасности дорожного движения в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение, а также уменьшение количества лиц, пострадавших в результате ДТП и сокращение количества ДТП. Сроки реализации Программы: 2023-2025 год.

1. **Цель, задачи и ожидаемые результаты Муниципальной программы**

Основными задачами Программы являются:

остановка процесса разрушения дорожного покрытия на улично-дорожной сети поселения;

приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в удовлетворительное состояние;

увеличение срока службы дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;

улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

Реализация Подпрограммы позволит:

отремонтировать муниципальные автомобильные дороги и тротуары муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;

обеспечить соответствие технических характеристик отремонтированных муниципальных автомобильных дорог и тротуаров нормативным требованиям;

снизить аварийность на отремонтированных муниципальных автомобильных дорогах;

обеспечить сохранность отремонтированных муниципальных автомобильных дорог и тротуаров;

снизить тяжесть дорожно-транспортных происшествий путем совершенствования системы обеспечения и управления безопасностью дорожного движения, в частности совершенствования методов технических средств ограничения и регулирования скорости движения транспортных средств, оборудования ограждений наиболее опасных участков дорожно-транспортной сети ограждениями для пешеходов.

Мероприятия Программы:

Обслуживание дорог Кировского муниципального района Ленинградской области (2023-2025 голы);

Грейдерование дорог (2023-2025 год);

Содержание улично-дорожной сети (2023-2025 год);

Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленинградская от ж/д переезда до жилого дома №27 г.п. Мга (2023 год);

Ремонт автомобильной дороги по Советскому пр-ту в г.п. Мга (2025 год);

Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Лесная в г.п. Мга от Советского пр-та до Комсомольского пр-та. (2025 год)

Установка ограждений по Советскому пр. и Комсомольскому пр. в г.п. Мга (2023 год);

Ремонт дворового проезда у домов №69, 71 и 73 в г.п. Мга (2024 год);

Капитальный ремонт дорожного покрытия Таежного пер. г.п. Мга (2024 год);

Капитальный ремонт дорожного покрытия пр. Красного Октября. г.п. Мга (2025 год);

Ямочный ремонт (2023-2025 годы);

Лабораторные испытания и проверка достоверности сметной стоимости (2023-2025 годы);

Проектирование объектов инфраструктуры в массиве жилой застройки п. Михайловский (2023 год);

Разметка дорог, обслуживание дорожных знаков (2023-2025 годы).

|  |
| --- |
| **План реализации муниципальной программы «Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Процессные мероприятия*** | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование структурного элемента** | **Ответственный за выполнение мероприятия** | **Годы реализации** | **Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)** | | |
| **Всего** | **Местный бюджет** | **Областной бюджет** |
| 1. | **Комплекс процессных мероприятий "Содержание, проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"** | **Администрация МО «Мгинское городское поселение»** | **2023** | **10 309,7** | **10 309,7** | **0,0** |
| **2024** | **11 501,1** | **11 501,1** | **0,0** |
| **2025** | **11 851,1** | **11 851,1** | **0,0** |
| **2023-2025** | **34 993,0** | **34 993,0** | **0,0** |
| 1.1. | Мероприятия по содержанию дорог общего пользования | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2023 | 7 200,0 | 7 200,0 |  |
| 2024 | 7 000,0 | 7 000,0 |  |
| 2025 | 7 000,0 | 7 000,0 |  |
| 2023-2025 | 21 200,0 | 21 200,0 |  |
| 1.2. | Осуществление полномочий Кировского района на мероприятия по содержанию автомобильных дорог | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2023 | 2 451,1 | 2 451,1 |  |
| 2024 | 2 451,1 | 2 451,1 |  |
| 2025 | 2 451,1 | 2 451,1 |  |
| 2023-2025 | 7 353,3 | 7 353,3 |  |
| 1.3. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) дорог общего пользования, в том числе проектирование, подготовка и проверка документации | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2023 | 658,6 | 658,6 |  |
| 2024 | 2 050,0 | 2 050,0 |  |
| 2025 | 2 400,0 | 2 400,0 |  |
| 2023-2025 | 5 108,6 | 5 108,6 |  |
| **2.** | **Комплекс процессных мероприятий "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан и выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан"** | **Администрация МО «Мгинское городское поселение»** | **2023** | **331,1** | **331,1** | **0,0** |
| **2024** | **500,0** | **500,0** | **0,0** |
| **2025** | **500,0** | **500,0** | **0,0** |
| **2023-2025** | **1 331,1** | **1 331,1** | **0,0** |
| 2.1. | Проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2023 | 331,1 | 331,1 |  |
| 2024 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 2025 | 500,0 | 500,0 |  |
| 2023-2025 | 1 331,1 | 1 331,1 | 0,0 |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»** | **Администрация МО «Мгинское городское поселение»** | **2023** | **1 000,0** | **1 000,0** |  |
| **2024** | **500,0** | **500,0** |  |
| **2025** | **500,0** | **500,0** |  |
| **2023-2025** | **2 000,0** | **2 000,0** |  |
| 3.1. | Мероприятия по обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | 2023 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| 2024 | 500,0 | 500,0 |  |
| 2025 | 500,0 | 500,0 |  |
| 2023-2025 | 2 000,0 | 2 000,0 |  |
| ***Проектная часть отсутствует*** | | | | | |  |
| **ВСЕГО ПО муниципальной программе "Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"** | | Администрация МО «Мгинское городское поселение» | **2023** | **11 640,8** | **11 640,8** | **0,0** |
| **2024** | **12 501,1** | **12 501,1** | **0,0** |
| **2025** | **12 851,1** | **12 851,1** | **0,0** |
| **2023-2025** | **36 993,0** | **36 993,0** | **0,0** |

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) и их значениях**

**муниципальной программы «Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование показателя (индикатора) | | | Единица измерения | | Значения показателей (индикаторов) | | | | | Удельный вес подпрограм-мы (показателя) |
| 2021 год (базовое значение) | 2022 текущий год (оценка) | 2023 год  (прогноз) | 2024 год  (прогноз) | 2025 год  (прогноз) |
| Муниципальная программа «Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество отремонтированных участков автомобильных дорог | плановое значение | Штук | 1 | | 2 | 1 | 3 | 3 |  |
| фактическое значение | 1 | | 2 | - | - | - |
| 2 | | Количество капитально отремонтированных автомобильных дорог | плановое значение | Штук | 0 | | 1 | 0 | 0 | 2 |  |
| фактическое значение | 0 | | 1 | - | - | - |
| 3 | | Количество мероприятий по безопасности дорожного движения | плановое значение | Штук | 3 | | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| фактическое значение | 3 | | 2 | - | - | - |  |