Отчет

о реализации мероприятий муниципальной  программы

«Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района Ленинградской области»

за 2 кв. 2018 года

тыс.руб.

| Наименование программы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2018 год | Объем финансирования Факт за 2 кв. 2018 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе | всего | В том числе |
|  |  |  | Фед. бюджет | Обл. бюджет | Мест. бюджет | Про чие |  | Фед. бюджет | Обл. бюджет | Мест. Бюдж. | Про чие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| «Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» | Страхование сети газоснабжения муниципального образования Мгинское городское поселение. Выполнение работ по исследованию режимов работы газотрубопроводов д. Петрово, д. Турышкино, д. Муя, п. Старая Малукса, п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области. Выполнение расчетов по расходу газа для распределительных газопроводов. | 690,0 |  |  | 690,0 |  | 514,0 |  |  | 514,0 |  |