У Т В Е Р Ж Д Е Н А

постановлением администрации

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 05.12.2023 № 942

(приложение)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 – 2024 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Участники муниципальной программы | Эксплуатационные организации, привлеченные на конкурсной основе и инициативные жители. |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий МО Мгинское городское поселение. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. 3. Повышение уровня вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Мгинское городское поселение. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Привидение в нормативное состояние дворовых территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. 2. Благоустройство общественных территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Финансовое обеспечение Муниципальной программы составит 20 282,70 тыс. руб., в том числе:  2023 год – 11 111,10 тыс. руб.;  2024 год – 9 171,60 тыс. руб;  2025 год –0,00 тыс. руб. |

1. **Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Муниципальной программы**

Характеристика благоустройства дворовых территорий

В населенных пунктах МО Мгинское городское поселение (г.п. Мга, п. Новая и Старая Малукса, д. Сологубовка, д. Муя) Ленинградской области 112 многоквартирных жилых домов и 53 дворовые территории. Основная часть домов построена в середине прошлого века.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом, полностью или частично, не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Дренажная система не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием.

Принимаемые в последнее время меры по благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация муниципальной Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для людей с ограниченными возможностями.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

сферу содержания дворовых территорий

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации Подпрограммы | | | Годы формирования Программы | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024  год |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 3,77 | 5,66 | 3,77 | 3,77 | 1,87 |
| 3. | Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан | % | 0 | 0 | 0 | 1,87 | 1,87 | 3,77 | 5,66 | 3,77 | 3,77 | 1,87 |

Характеристика сферы благоустройства общественных территорий.

Внешний облик населенного пункта, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ населенного пункта, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей, и гостей, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства населенных пунктов и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории населенных пунктах МО Мгинское городское поселение (г.п. Мга, п. Новая и Старая Малукса, д. Сологубовка, д. Муя) Ленинградской области имеется четыре объекта общественных территорий.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной

доступности общественных территорий для людей с ограниченными

возможностями.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной Программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности общественных территорий.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие

благоустройство общественных территорий

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Три года, предшествующие реализации подпрограммы | | | Год формирования Программы | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024  год |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3. | Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий. | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

**2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы**

Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

Сроки реализации Программы: 2022-2024 год.

1. **Цель, задачи и ожидаемые результаты Муниципальной программы**

3.1. Основной целью муниципальной Программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

3.2. Основные задачи муниципальной Программы, направленные на достижение вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

б) повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Мероприятия программы:

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №9 по ул. Мгинской Правды в г.п. Мга (2018 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №11 и №15 по ул. Пролетарская в г.п. Мга (2019 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №13 по ул. Спортивная в г.п. Мга (2020 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №62 по Комсомольскому пр-ту в г.п. Мга (2024 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №2 и №4 по шоссе Революции в г.п. Мга (2025 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №11 по ул. Майора Жаринова в г.п. Мга (2026 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №50 по пр. Красного Октября, №14 по ул. Связи, №5 по ул. Спортивная в г.п. Мга (2026 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №100 по Комсомольскому пр. в г.п. Мга (2026 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №3, №5 по ул. Майора Жаринова и №65 по Советскому пр. в г.п. Мга (2026год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №32 по ул. Новоселов в п. Старая Малукса (2026 год);

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №95, №95а, №97, №99 в д. Сологубовка (2026 год);

Благоустройство общественной территории по ул. Железнодорожная от ул. Связи до ул. Дзержинского в г.п. Мга (2018 год);

Благоустройство общественной территории около кинотеатра «Октябрь» и парка в г.п. Мга (2020 год);

Благоустройство общественной территории около кинотеатра «Октябрь» и парка в г.п. Мга-2 этап (2021год);

Благоустройство общественной территории «Библиотечный сквер» в г.п. Мга (2023 год).

Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы

Таблица 3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2018-2024 годы |
| Цель. Повышение уровня благоустройства территорий | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 22,63 |
| Доля благоустроенных общественных территорий | % | 100 |
| Задача 1.  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 12 |
| Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 12 |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с трудовым участием граждан | % | 22,63 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 5 |
| Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий. | единиц | 5 |
| Доля благоустроенных общественных территорий | % | 100 |

3.3. В результате реализации мероприятий муниципальной Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий.

3.4. Успешное выполнение задач муниципальной Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность населенных пунктов поселения.

3.5. Реализация муниципальной Программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 11.

б) благоустройство общественных территорий 4.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для людей с ограниченными возможностями.

3.6. Минимальный перечень, дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий.

**Минимальный перечень** видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, установку урн, озеленение территорий, создание пешеходных дорожек, тротуаров.

**Дополнительный перечень** видов работ по благоустройству дворовых территорий включает: оборудование спортивных площадок, детских площадок с устройством травмобезопасного покрытия из резиновой крошки, автомобильных парковок, обустройство площадок для отдыха, установку ограждений, малых архитектурных форм и уличной мебели, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, территорий для организации выгула собак и иные виды работ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | | |  |  | | ***Мероприятия, направленные на достижение целей проектов*** | | | | | | | | | | **№ п/п** | **Наименование структурного элемента** | **Цель структурного элемента** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Годы реализации** | **Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)** | | | | | **Всего** | **федеральный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** | | 1 | **Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"** |  | администрация МО Мгинское городское поселение | **2023** | **11 111,10** | **3 140,00** | **6 860,00** | **1 111,10** | | **2024** | **9 171,60** | **0,00** | **7 771,60** | **1 400,00** | | **2025** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **2023-2025** | **20 282,70** | **3 140,00** | **14 631,60** | **2 511,10** | | 1.1. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании МО Мгинское городское поселение | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | администрация МО Мгинское городское поселение | 2023 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2024 | **536,50** | 0,00 | 0,00 | 536,50 | | 2025 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2023-2025 | **536,50** | 0,00 | 0,00 | 536,50 | | 1.2. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий в муниципальном образовании МО Мгинское городское поселение | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | администрация МО Мгинское городское поселение | 2023 | **11 111,10** | 3 140,00 | 6 860,00 | 1 111,10 | | 2024 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2025 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2023-2025 | **11 111,10** | 3 140,00 | 6 860,00 | 1 111,10 | | 1.3. | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | администрация МО Мгинское городское поселение | 2023 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2024 | **8 635,10** | 0,00 | 7 771,60 | 863,50 | | 2025 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2023-2025 | **8 635,10** | 0,00 | 7 771,60 | 863,50 | |