Газификация индивидуальных жилых домов

На территории муниципального образования Мгинское городское поселение газификация индивидуальных домов ведется согласно «Положению о газификации индивидуальных жилых домов в населенных пунктах муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области», утвержденному решением Совета депутатов МО Мгинское городское поселение  28 июня 2012г. №38 с последующими изменениями.

В соответствии с «Положением о газификации»  за период 2008-2012 годы в поселке Мга на средства областного бюджета,  местного бюджета и инвестиций граждан-собственников частных домов построены семь газораспределительных сетей к индивидуальным жилым домам:

1. «Наружное газоснабжение индивидуальных жилых домов пос.Мга Кировского района по адресам: ул.Матросова, д.д.1,2,4,6,7,11,14,16,18,20; ул.Колпинская, д.д.36,40,42,44,46,77/2; пер. Колпинский, д.д.4,6,9,10б,12/10, 14/9,15,13/7; пер.Песочный, д.д.3,4,6,5,11/47; ул.Маяковского, д.41», всего 30 домов, протяженность газопровода – 1694м, стоимость строительно-монтажных работ – 2 690 200 руб.;

2. «Наружный газопровод низкого давления к индивидуальным жилым домам пос.Мга Кировского района по адресам: ул.Железнодорожная, д.д.17/2,13; пр.Советский д.20; ул.Пионерская, д.д.4,7,8,10,12,14,15,16», всего 11  домов, протяженность газопровода – 553м, стоимость строительно-монтажных работ – 676 200 руб.;

3.  «Наружный газопровод низкого давления к индивидуальным жилым домам пос.Мга Кировского района по адресам: ул.Лесная, д.д.4,10,11; ул.Железнодорожная, д.д.21,25,29,37; ул.Челюскинцев, д.д.3,6,9,12,30,31; пр.Красного Октября, д.д.24,41; Советский пр. д.д.28,3; ул.Шмидта,д.д.4,5,7,8,12», всего 22 дома, протяженность газопровода – 2361м, стоимость строительно-монтажных работ – 3 519 711 руб.;

4. «Распределительный газопровод среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам по ул.Заречная, ул.Мирошниченко, пер.Бетонный, пер.Луганский, в поселке Мга», всего 45 домов, протяженность газопровода – 2445м, стоимость строительно-монтажных работ – 5 273 388 руб.;

5. «Газоснабжение индивидуальных жилых домов в пос.Мга Кировского района Ленинградской области, расположенных по ул.Синявинской, ул.Абсалямова, ул.Димитрова и ул.Колпинской», всего 23 дома, протяженность газопровода – 1621м, стоимость строительно-монтажных работ – 2 495 700 руб.;

6. «Распределительный газопровод среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам, расположенным в поселке Мга по улицам Интернациональная, Железнодорожная, Ленинградская, Донецкая, Поперечная, Разъезжая, Новая, Придорожная, Боровая», всего 43 дома, протяженность газопровода – 3404м, стоимость строительно-монтажных работ – 8 424 900 руб.;

7. «Газоснабжение природным газом жилой застройки в границах улиц Первомайская, шоссе Революции, Заводская пос. Мга по адресу: Ленинградская   область, Кировский район»,  всего  50 домов,  протяженность газопровода–3951м, стоимость строительно-монтажных работ – 9 597 350 руб.

Таким образом, на сегодняшний день, благодаря действию  адресной инвестиционной программы из средств областного и местного бюджетов на строительно-монтажные работы объектов газификации выделено более  32 677449 рублей, общая протяженность  построенных газопроводов – 16км, газифицированы 224 дома, что составляет 10% от общего числа индивидуальных домов в г.п.Мга.

В 2012 году завершено строительство объекта: «Газопровод низкого давления  к индивидуальным жилым домам поселке Мга по улицам Колпинская, Сосновая, Болотная, Кузнечная, Маяковского, Деповская», всего 23 дома, протяженность газопровода – 3951м, стоимость строительно-монтажных работ – 4 377,1 тыс.руб. Ввод в эксплуатацию газопровода планируется во втором квартале 2013 года.

В 2013 году планируется строительство и ввод в эксплуатацию  объекта: «Газопровод низкого давления к индивидуальным жилым домам, местоположение: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, Советский пр. д.43, 47, ул.Лесная д.16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 20, 21», протяженность – 570,1м.

В январе 2013 года проектно-конструкторский центр ОАО «Леноблгаз» приступил к разработке проекта  «Распределительный газопровод среднего и низкого давления для индивидуальной жилой застройки в границах ул.Песочная, ул.Маяковского, ул.Проезжая и шоссе Революции в г.п.Мга Кировского района Ленинградской области». Строительство и ввод в эксплуатацию газопровода планируется в 2013-2014г.

В настоящее время в г.п.Мга сформированы и приступили к проведению проектно-изыскательских работ для строительства газопроводов две инициативные группы граждан-собственников:

1.«Газораспределительная сеть среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам по ул.Пушкинская, ул.Тосненская в г.п.Мга Кировского района Ленинградской области»;

2.«Газораспределительная сеть среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам  №№ 19а,21а, 21, 23, 27, 31,  35, 37, 39, 41, 45 по шоссе Революции в г.п. Мга».

В 2013 году администрация МО Мгинское городское поселение планирует рассмотреть возможность финансирования проектно-изыскательских работ по газификации муниципального жилого дома по ул.Футбольная, 1а в г.п.Мга.

Для организации  централизованного газоснабжения природным газом населенных пунктов на территории муниципального образования Мгинское городское поселение, администрация МО Мгинское городское поселение обратилась к  губернатору Ленинградской области А.Ю.Дрозденко с просьбой оказать содействие по включению проекта строительства межпоселкового газопровода  среднего давления от г.п.Мга до п.Старая Малукса и п.Новая Малукса через деревни: Пухолово, Лезье, Сологубовка, Петрово, Турышкино, Муя в программу «Газификация Ленинградской области на 2012-2015 г.г.»

Кроме того, следует отметить, что администрация МО Мгинское городское поселение не возражает против газификации индивидуальных жилых домов  за счет средств собственников. Для этого следует подать заявление на имя главы администрации с просьбой о выдачи разрешения на газификацию.

По всем вопросам газификации можно обращаться в МКУ «УЖКХ ТО»г.п.Мга, Советский пр. д.60, 2 этаж, каб.22, тел. 56-757.

Ведущий специалист МКУ «УЖКХ ТО»     Коровина О.С.