[bookmark: _GoBack]График производства работ на 2026 г. На части земельных участков с кадастровым кварталом 47:16:0325001 и кадастровыми номерами 47:16:0325001:14 (ЕЗ 47:16:0000000:114) под дорогой, в целях размещения волоконно-оптической линии связи ПАО "МегаФон" в границах полосы отвода на участках км 135+640 и придорожной полосы автомобильной дороги на участках в районе км 135+640 - км 136+010 (справа) и км 135+640 - км 135+679 (слева) автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск-Мга-Гатчина- Большая Ижора
	По строительству ВОЛС ПАО "МегаФон" в границах полосы отвода на участках км 135+640 и придорожной полосы автомобильной дороги на участках в районе км 135+640 - км 136+010 (справа) и км 135+640 - км 135+679
(слева) автомобильной дороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск-Мга-Гатчина- Большая Ижора

	(наименование объекта)

	№
п/п
	
Наименование работ
	Рабочие дни
	Примечание
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1
	
Подготовка приемного и рабочего котлована для выполнения ГНБ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


2
	
Выполнение прокладки закладочной гильзы под дорогу методом ГНБ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


3
	
Шурфление в местах пересечение коммцуникаций по трассе прокладки
кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
4
	
Разработка траншей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Подготовка основания под кабель из песка (постель для кабеля)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
6
	Укладка ПНД трубы для защиты кабеля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
Засыпка защитной трубы песком
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
8
	Обратная засыпка котлованов вручную
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
9
	
Задувка ВОК через защитную трубу
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
Вывоз излишков грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
Выполнение благоустройства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Проведение комиссии по сдаче благоустройства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
Устранение замечаний
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



