АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 4 апреля 2022 года № 190

**О проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий населённых пунктов муниципального образования**

**Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в апреле-мае 2022 года**

В целях повышения уровня благоустройства и улучшения санитарного состояния территорий населённых пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, прилегающих территорий предприятий, организаций   
и мест массового отдыха, а также привлечения жителей к уборке территорий   
и массовой посадке зеленых насаждений по месту жительства и работы **постановляю:**

1. Провести с 11 апреля по 6 мая 2022 года месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий населённых пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение (далее - месячник по благоустройству).

2. Провести субботник - 23 апреля 2022 года с привлечением 95% численности сотрудников администрации МО Мгинское городское поселение и работников предприятий, организаций, учреждений, учащихся школ, жителей муниципального образования.

3. Организовать штаб по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий поселений в составе согласно приложению № 1.

4. Утвердить план мероприятий по проведению месячника   
по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий населённых пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение в 2022 году согласно приложению № 2.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения»:

5.1. довести план мероприятий по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий населённых пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение в 2022 году   
до предприятий, организаций и учреждений;

5.2. организовать проведение работ по благоустройству силами жителей, индивидуальных предпринимателей, предприятий, организаций, учреждений;

5.3. осуществлять контроль за ходом проведения месячника   
по благоустройству на территории муниципального образования Мгинское городское поселение.

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений   
и индивидуальным предпринимателям:

6.1. организовать работу по проведению месячника по благоустройству согласно плану мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий населённых пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение в 2022 году;

6.2. назначить лиц, ответственных за выполнение намеченных планов работ   
и предоставление отчётов по проведению месячника по благоустройству.

Отчёты предоставить до 04 мая 2022 г. в МКУ «УЖКХ ТО» на адрес электронной почты: [mga.upravleneizhkhto@yandex.ru](mailto:mga.upravleneizhkhto@yandex.ru) по форме согласно приложению № 3;

6.3. обеспечить участников субботника необходимым инвентарём, материалами, предусмотреть потребность в специальном транспорте   
и механизмах по уборке и вывозу мусора по заявке.

7. Подвести итоги весеннего месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий населённых пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение до 06 мая 2022 г.

8. Опубликовать постановление в газете «Мгинское вести» и разместить   
на сайте МО Мгинское городское поселение.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Бубнова В.И.

10. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава администрацииЕ.С. Яковлев

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 4 апреля 2022 года № 190

**Состав штаба**

по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий населённых пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области в 2022 году

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель штаба**  Бубнов Владимир Ильич  **Заместитель руководителя штаба**  Лагутина Ирина Игоревна  **Члены штаба**:  Павлюченко Денис Анатольевич  Мурсалов Шакир Байрам Оглы  Виноградова Светлана Николаевна  Клишин Алексей Владимирович  Гарбарец Евгений Леонтьевич  Катышева Юлия Анатольевна  Виноградов Иван Алексеевич  Маслова Ангелина Рафаиловна  Шаврова Людмила Васильевна | - заместитель главы администрации  муниципального образования  Мгинское городское поселение  - начальник МКУ «УЖКХ ТО»  - директор МБОУ«Мгинская СОШ»  - директор МУП «МТС»  - директор МУП «МгаКомСервис»  - начальник Мгинской дистанции  пути ОАО «РЖД» (ПЧ-29)  - начальник станции Мга  - директор МКУК «КДЦ «Мга»  - директор ООО «МгаРЭКЖКХ»  - главный врач Мгинской участковой больницы  - генеральный директор ООО  «Мгинская лесоторговая база» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 4 апреля 2022 г. № 190

**План мероприятий по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния**

**территорий населённых пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия, организации | Границы убираемой территории | Вид работ | Ответственный за проведение | Кол-во человек |
| 11 | Администрация МО Мгинское городское поселение,  МКУ «УЖКХ ТО» | г.п. Мга: прилегающие территории здания администрации по ул. Майора Жаринова и пр. Советский. | Уборка мусора, подрезка кустарников, покраска бордюров, пандуса, ограждения. | Бубнов В.И.  Лагутина И.И. | 20 |
| 22 | ООО «Мга РЭК ЖКХ» | Придомовые территории многоквартирных жилых домов г.п. Мга, п. Новая Малукса и п.Старая Малукса. | Уборка мусора с придомовых территорий, подрезка кустарников, ремонт скамеек у подъездов, ремонт и покраска урн, очистка канав | Виноградов И.А.  Костенич Е.О. | 50 |
| 33 | МУП «МгаКомСервис» | г.п. Мга: мемориал «Воину-освободителю», ул. Вокзальная, парк, территория, прилегающая к памятнику Воину-освободителю, аллея Славы, хоккейная площадка между д.71 и д.73 по ул. Железнодорожная, кладбища, территории у поста ЭЦ, пешеходные дорожки по ул. Вокзальная, ул. Майора Жаринова, ул. Пролетарская, ул. Донецкая, ул. Связи, Берёзовый пер., ул. Железнодорожная, ул. Дзержинского, ул. Димитрова, Комсомольский пр-т.  п. Старая Малукса пешеходные дорожки по ул. Первомайская, ул. Новосёлов, детские и спортивные площадки. | г.п. Мга: ликвидация несанкционированных свалок, уборка мусора, очистка канав, ремонт и покраска урн, подрезка кустов, ремонт скамеек, завоз земли и песка, уборка контейнерных площадок и прилегающей к ним территории, ремонт и покраска контейнеров (размещение информации на контейнерах об обслуживающей организации),  п. Новая Малукса: уборка и вывоз мусора, покраска поребриков, подрезка деревьев и кустарников, посадка цветов | Виноградова С.Н. | 18 |
| 44 | ПЖСК «Заря» | г.п. Мга: придомовая территория МКД по ул. Железнодорожная, д.73 | Уборка мусора, подрезка кустарника, перекопка клумб, посадка цветов, покраска урн, ремонт скамеек у подъездов | ПЖСК «Заря» | 40 |
| 55 | МБОУ «Мгинская средняя общеобразовательная школа»  Малуксинская начальная школа- детский сад | г.п. Мга: Советский пр. от ул. Дзержинского до ул. Связи; ул. Связи от Советского пр. до пр. Красного Октября; от Советского пр. до ул. Дзержинского д. 14, пр. Красного Октября, пустырь перед д. 14 по ул. Дзержинского, пересечение ул. Колпинская и ул. Песочная (территория вдоль ручья )  пос. Старая Малукса по ул. Новосёлов | Уборка прилегающей территории, уборка территории вдоль ручья и территории стадиона, формирование клумб, подрезание кустов вдоль забора, очистка канав | Павлюченко Д.А. | 700 |
| 66 | Мгинская художественная школа | г.п. Мга: пр. Красного Октября от ул. Лесная до ул. Дзержинского | Уборка прилегающей территории | Мельников А.А. | 4 |
| 77 | Мгинская поселковая библиотека | г.п. Мга: прилегающая территория, пустырь на пересечении ул. Майора Жаринова и Комсомольского пр. | Уборка прилегающей территории, очистка канав, подрезка кустарника, посадка цветов | Дорофеева О.А. | 5 |
| 88 | Мгинская участковая больница, поликлиника | г.п. Мга: Советский пр., ул. Спортивная, пустырь у старой поликлиники | Уборка прилегающей территории, вывоз мусора, подрезка кустарников, посадка цветов | Маслова А.Р. | 20 |
| 99 | МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» | г.п. Мга: пустырь слева от дет/сада по Советскому пр., ул. Дзержинского, ул. Связи, ул. Донецкая у здания и на прилегающей территории детсада  г.п. Мга: Берёзовый пер, территория вокруг детского сада со стороны д.№ 62 по Комсомольскому пр-ту | Уборка прилегающей территории, очистка канав, подрезка кустарника, посадка цветов. | Язвина О.В. | 40 |
| 110 | МКУК «КДЦ «Мга» | г.п. Мга: территории вокруг зданий домов культуры в г.п. Мга, д. Лезье, территория у здания кинотеатра, парк две зоны отдыха. | Уборка мусора, побелка деревьев, посадка цветов, | Катышева Ю.А. | 24 |
| 111 | магазин «Автозапчасти» | г.п. Мга: Советский пр., д.62 | Уборка прилегающей территории. | Рядченков В. | 1 |
| 112 | Ремонт и пошив одежды | г.п. Мга: Советский пр., д.62 | Уборка прилегающей территории, посадка цветов, помывка окон | Чернова Н.В. | 1 |
| 113 | Ремонт обуви | г.п. Мга: Советский пр., д.62 | Уборка прилегающей территории. | Панян К.З. | 2 |
| 114 | магазин «Цветы» | г.п. Мга: Советский пр., д.62 | Уборка прилегающей территории. | Спесивцева С.М. | 1 |
| 115 | РУФПС | г.п. Мга: ул. Железнодорожная, территория между д. 69 и пешеходным тротуаром. | Уборка, благоустройство, подрезка кустарника, покраска урн, покраска пандуса. | Васильева М.В. | 6 |
| 116 | Пожарная часть № 130 | г.п. Мга: Советский пр., д.63 | Благоустройство прилегающей территории, подрезка кустарников, посадка цветов, уборка мусора. | Пикарева В.Г. | 6 |
| 117 | ГУП «Леноблводоканал» | г.п. Мга: КОС ул. Придорожная д.4, КНС на ул. Майора Жаринова, ул. Железнодорожная у д.79. | Уборка прилегающей территории вокруг всех производственных зданий с подсыпкой и планировкой земельных участков, вывоз мусора, спиливание аварийных деревьев около КНС, вывоз веток, очистка канализационных и водопроводных колодцев, люков от песка и мусора | Морозов С.С. | 8 |
| 118 | Филиал АО ЛОЭСК «Центральные городские электрические сети» | Трансформаторные подстанции г.п. Мга: ТП-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,  15, РП11,16,17,19,20,21,22,24,18,25,27,  28,29, 32; п. Старая Малукса: Лодвинский пер.; ТП-2,4,5,7, 3911; д. Березовка: ТП-5 | Благоустройство территорий вокруг ТП, уборка мусора, вывоз б/у опор г.п.Мга, Луганский пер. | Власюк Э.Н. | 15 |
| 119 | Филиал АО «Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» | Трансформаторные подстанции: д. Пухолово, д. Сологубовка, д. Лезье, д. Войтолово, д. Кирсино, д. Иваново, д. Петрово, п. Новая Малукса, п. Старая Малукса, д. Турышкино, п. Михайловский, п. Апраксин, д. Муя, д. Келколово | Благоустройство территорий вокруг ТП, уборка мусора, демонтаж старых опор, вывоз б/у опор. | Кузьмин И.А. | 10 |
| 220 | МУП «МТС» | Братское захоронение, п. Новая Малукса;  г.п. Мга: пустырь у д.44 по Комсомольскому пр., ул. Связи д.21 (до д. 57 по пр. Красного Октября),  ул. Пионерская, Лесная, Челюскинцев, пр. Красного Октября, Шмидта (в районе тепловых камер и теплотрасс), Спортивная д.13 (пустырь с торца строящейся котельной)  ул. Маяковского газовая котельная д.4-а, (вдоль тепловой трассы), БОУ шоссе Революции д.2-4, БОУ шоссе Революции д. 26-28. | Благоустройство прилегающей территории, подрезка кустарника, уборка мусора, сухой травы, посадка цветов возле административного здания. | Мурсалов Ш.Б. | 35 |
| 221 | ООО «Энергоинвест» | г.п. Мга, шоссе Революции 38б-38а (газовая котельная) , вокруг здания котельной и вдоль тепловой сети. | Благоустройство прилегающей территории, уборка мусора, сухой травы | Кудрявцев А.А. | 10 |
| 222 | ООО «Мгинская лесоторговая база» | г.п. Мга: ул. Колпинская, Таёжный пер., ул. Сосновая | Уборка прилегающей территории, пустырь напротив ул. Маяковского, посадка цветов, подрезка кустарников, сбор и вывоз мусора | Шаврова Л.В. | 15 |
| 223 | ОАО «Кампес» | г.п. Мга: административное здание по ул. Железнодорожная, гаражи на ул. Первомайская | Уборка и благоустройство территории установка вазонов и урны, посадка цветов, прочистка водоотводных канав | Абрамчук А.Н. | 25 |
| 224 | Мгинское лесничество | г.п. Мга: ул. Дачная,  ул. Калинина | Уборка территории у административного здания, гаражей, участка дороги по ул. Калинина, ул. Дачная | Семенов П.В. | 5 |
| 225 | Мгинская дистанция водоснабжения ОАО «РЖД» | г.п. Мга: Водопроводный переулок | Уборка территории предприятия и дороги по Водопроводному переулку | Гилазов Ф.М. | 4 |
| 226 | Мгинская школа-интернат | г.п. Мга: шоссе Революции, д. 60 | Уборка прилегающей территории, формирование клумб, посадка цветов | Климакин В.А. | 120 |
| 227 | ООО «КиС» | г.п. Мга: шоссе Революции от Водопроводного пер., овраг до ручья. | Благоустройство прилегающей территории, уборка от мусора оврага вдоль ручья | Терехов В.К. | 30 |
| 228 | Станция Мга | Полоса отвода в пределах станции Мга, грузовой двор | Благоустройство прилегающей территории, уборка и вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок, подрезка кустов, уборка территории, уборка мусора под пешеходным переходом через ж/д пути, спиливание деревьев | Гарбарец Е.Л. | 6 |
| 229 | Железнодорожный вокзал ст. Мга | г.п. Мга: Вокзальная площадь, территория от 3 платформы до ВЧД | Благоустройство привокзальной площади, уборка мусора, посадка цветов, подрезка кустарников, покраска скамеек, установка урн | Мальцев В.В. | 15 |
| 330 | Мгинская дистанция пути ОАО «РЖД» (ПЧ-29) | г.п. Мга: ул. Железнодорожная в районе административного здания,  пустырь напротив ПЧ, территория  бывшей ж/д поликлиники, полоса отвода железной дороги, сквер у административного здания. | Благоустройство прилегающей территории, уборка мусора на пустыре напротив здания ПЧ возле хоккейной коробки, посадка цветов, уборка мусора вдоль 3 платформы по ст. Мга, на Гатчинском переезде, на переходе по ул. Ленинградской и ул. Новой и 45 км, уборка мусора и спиливание аварийных деревьев в парке возле здания бывшей поликлиники, сбор и вывоз мусора, приведение в порядок доски для объявлений возле административного здания ПЧ-29 | Клишин А.В. | 150 |
| 331 | Мгинская дистанция энергоснабжения ОАО «РЖД»  (ЭЧ-14) | Полоса отвода перегон Горы-Мга, Мга-Пустынька, территория у административного здания | Благоустройство прилегающей территории, сбор и вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок, подрезка кустарников, спиливание аварийных деревьев | Филин.Е.А. | 20 |
| 332 | ШЧ, ВЧД-6 | г.п. Мга: ул. Железнодорожная | Уборка территории возле административных зданий, вырубка и подрезка кустарника, вывоз веток и мусора, очистка канавы, снос угрожающих падением деревьев | Руководители подразделений РЖД. | 20 |
| 333 | НГЧ-3 | г.п. Мга: ул. Железнодорожная возле административного здания, возле котельной и гаражей, привокзальная площадь и общественный туалет, вокруг торгового павильона у общественного туалета | Благоустройство прилегающей территории, сбор и вывоз мусора с территории гаражей, подрезка кустарника возле общественного туалета, спиливание деревьев | Никольская И.И | 10 |
| 334 | Автомойка | г.п. Мга: ул. Железнодорожная, д 12 | Благоустройство прилегающей территории, сбор и вывоз мусора с территории, прочистка канавы | Лайман А.А. | 2 |
| 335 | магазин «Строитель» | г.п. Мга: ул. Железнодорожная, д 28 | Благоустройство прилегающей территории, сбор и вывоз мусора с территории, прочистка канавы | Финагин В. | 4 |
| 336 | Торговые лари, аптеки, павильоны, магазины: «Пятерочка», «Светофор»,«Магнит», «СиМ», «Верный», «Дикси» «Фермерские продукты», Мгинский универмаг, «Троица», «Великолукские продукты», «Мебель, «Одежда», «Мастер», «Строитель», «Мебель» (Советский пр.) «Fix Price», «Улыбка радуги», «РосАл» кафе «Домашней кухни» и т.д. | г.п. Мга, п. Старая Малукса, п. Новая Малукса, д. Сологубовка, д. Пухолово | Благоустройство прилегающей территории по каждой торговой точке, покраска торговых ларьков, посадка цветов возле входных дверей, установка урн, обновление вывесок, помывка окон и витрин, очистка канав, вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок. | Индивидуальные  предприниматели | 60 |
| 337 | ООО «Ритм плюс К» | г.п. Мга: ул. Железнодорожная, д.45 | Уборка прилегающей территории, вывоз мусора, | Лагутин Д.В. | 4 |
| 338 | ЛОГП «Киришское ДРСУ» | Региональная автомобильная дорога по шоссе Революции г.п. Мга, д. Пухолово, д. Сологубовка, д. Иваново, до д. Муя, до д. Войтолово, д. Лезье, до п. Старая Малукса, д. Турышкино, д. Петрово | Уборка канав от мусора и сухих листьев, уборка несанкционированных свалок вдоль региональных дорог | Носик А.Н. | 15 |
| 339 | ООО «Промстрой» | г.п. Мга: рынок у ж/д платформы «45 км» | Уборка территории, очистка канавы, вырубка кустарников, вывоз мусора | Разыгрин С.П. | 15 |
| 440 | ТП «Атлантика» | г.п. Мга: ул. Железнодорожная, здание автостанции | Уборка и благоустройство прилегающей территории, чистка канавы, посадка цветов, замена и(или) покраска урн, очистка от мусора вокруг контейнерной площадки, вывоз мусора | Волкова И. И. | 6 |
| 441 | МУП «Мгинские тепловые сети» | п. Старая Малукса: территория котельной | Уборка территории (вдоль теловых трасс и тепловых камер), вывоз мусора до границы с территорией Гослесфонда и цеха Малукса ОАО «Кампес» | Мурсалов Ш.Б. | 7 |
| 442 | Цех Малукса ОАО «Кампес» | Промплощадка цеха Малукса в пределах земельного отвода до границы с Гослесфондом и производственной базы ПМС-28 | Уборка и вывоз мусора, вывоз строительного мусора ул. Карьерная (бывшая контора), покраска скамеек, урн | Абрамчук А.Н. | 6 |
| 443 | Участок ЭЧ-14 РЖД | Территория тяговой подстанции п. Новая Малукса | Уборка и вывоз мусора | Филин Е.А. | 10 |
| 444 | ГУ «Кировский лесхоз» Берёзовское лесничество | Территория лесничества до границ с п. Новая Малукса, ул. Героя Фёдора Фомина | Уборка и вывоз мусора. | Рахматулина С.М. | 2 |
| 445 | Станция «Малукса» ОАО «РЖД» | Территория станция «Малукса» от границы с п. Новая Малукса до ул. Железнодорожная, ул. Лесная, ул. Северная и полотном железной дороги Мга – Кириши | Уборка и вывоз мусора | Егорова М.И. | 5 |
| 446 | Берёзовская библиотека | д. Березовка: в пределах территории заведения | Уборка мусора, оформление клумб под цветы, посадка цветов | Дружкова В.Г. | 1 |
| 447 | Отделение связи Старая Малукса | п. Старая Малукса: в пределах территории (ул. Новоселов, д.1) | Уборка территории, подрезка деревьев и кустарников, помывка окон, оформление клумбы | Суркова Е.Б. | 4 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 4 апреля 2022 г. № 190

ОТЧЕТ

о выполнении мероприятий месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий населенных пунктов в апреле-мае

2022 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Мероприятия | Единица измерения | План | Факт |
| 1. | Приняли участие в мероприятиях месячника по благоустройству – всего, в том числе учащихся школ | чел.  чел. |  |  |
| 2. | Санитарная уборка территорий | кв. м |  |  |
| 3. | Приведение в порядок памятных и мемориальных мест, воинских захоронений | ед. |  |  |
| 4. | Приведение в порядок гражданских кладбищ |  |  |  |
| 5. | Уборка несанкционированных свалок, вывоз мусора. | ед./куб. м |  |  |
| 6. | Посадка деревьев, кустарников | шт. |  |  |
| 7. | Посадка цветов | тыс.шт. |  |  |
| 8. | Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог | км |  |  |
| 9. | Очистка подвалов жилых домов | ед./кв. м |  |  |
| 10. | Восстановление и ремонт детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм | ед. |  |  |
| 11. | Ремонт отмостки | кв. м |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО руководителя) (подпись)