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                            Муниципальная целевая программа
«Развитие автомобильных дорог  муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2012 - 2015годы»

Паспорт программы

	Наименование программы
	Муниципальная целевая программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Мгинское городское поселение Кировский муниципальный район Ленинградской области  на 2012-2015 годы» (далее – Программа).

	Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2011 № 293 «О внесении изменений  в федеральную целевую программу «Развитие  транспортной системы России (2010-2015 годы)»;
 Устав муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области;
 Постановление администрации МО Мгинское городское поселение от 23.04.2012   № 125 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных  целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области».

	Муниципальный заказчик
	Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 

	Основной исполнитель и участники программы
	- Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области 



	Период реализации программы
	2012 – 2015гг.

	Цели программы
	-   устройство подъездной автомобильной дороги с  твердым покрытием;

- прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием в муниципальном образовании Мгинское городское поселение;
- решение задач  развития агропромышленного комплекса и сельских территорий;
- решение задач по обеспечению проживающего населения доступной связью с медицинскими и общеобразовательными учреждениями поселения.

	Задачи программы
	- устройство твердого дорожного покрытия автомобильных дорог;

-обеспечение населенного пункта  круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием.

	Объем и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования Программы составляет –  30855,72 тыс.  руб., в том числе:
средства федерального бюджета – 24251,23 тыс. руб.
средства областного бюджета –5000 тыс. руб. 
средства местного бюджета  -1604,49тыс. руб.

Объемы финансирования за счет средств местного бюджета определяются соответствующими нормативно-правовыми актами представительного органа местного самоуправления муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2012 -2015 годов,  могут быть уточнены при исполнении  местного бюджета  с учетом изменения ассигнований федерального и областного бюджетов

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы


	Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих  результатов:
-  увеличится процент количества населенных пунктов МО Мгинское городское поселение, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;
- увеличится протяженность автомобильных дорог  общего пользования с твердым покрытием на 1343 п. м.
-  появится возможность увеличения  площади  посадок  картофеля в 2 раза. 


	Система организации контроля за исполнением Программы
	Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области через муниципальное казенное учреждение  «Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического обеспечения». 


I. Введение

     Настоящая Программа разработана в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 08.11.2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Постановлением  Правительства Российской Федерации от 18.04.2011    № 293 «О внесении изменений  в федеральную целевую программу «Развитие  транспортной системы России (2010-2015 годы)»;

 иным действующим законодательством РФ;
 уставом муниципального образования Мгинское городское поселение  Кировского муниципального района Ленинградской области;

постановлением администрации муниципального образования Мгинское городское поселение от 23.04.2012   № 125 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных  целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области».
     Администрация муниципального образования  Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области   осуществляет контроль за проведением реконструкции подъездной автомобильной дороги  в поселке Старая Малукса Кировского района Ленинградской области,  разрабатывает проект правил расчета и размер ассигнований местного бюджета для финансирования затрат на реконструкцию указанной дороги.

     Формирование расходов местного бюджета (внесение изменений в бюджет)  на  реконструкцию муниципальных автомобильных дорог  в соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, являющихся подъездом от населенного пункта  к сети  автомобильных дорог  общего пользования по дорогам  с твердым покрытием с учетом необходимости приведения эксплуатационных характеристик дорог  в соответствие с требованиями технических регламентов. 
II. Характеристика проблемы
 
 На территории  муниципального образования Мгинское городское поселение из 19 населенных пунктов, входящих в его состав, два населенных пункта Старая Малукса и деревня Муя длительное время  не обеспечены  круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием. Затруднено движение автомобильного транспорта  к указанным населенным пунктам в период весенне-осенней распутицы, что отрицательно сказывается на решении социальных вопросов проживающего населения и решения задач развития агропромышленного комплекса.
           В связи с этим возникла необходимость в проведении  реконструкции подъездной автомобильной  дороги  в поселке Старая Малукса.
      После проведения реконструкции подъездной автомобильной дороги в поселке Старая Малукса количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым  покрытием  на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области     составит 94,7 %.
III. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

     Реконструкция подъездной  автомобильной дороги в пос. Старая Малукса   представляет собой комплекс работ по устройству автомобильной дороги с твердым покрытием, устройству и восстановлению конструктивных элементов   дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги  и  при выполнении которой затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дороги  и не изменяются границы полосы отвода дороги. Наиболее распространенный дефект - отсутствие асфальтобетонного  покрытия.
IV. Ресурсное обеспечение Программы

     Планируемый объем финансирования Программы за счет средств всех источников финансирования:

 в 2012 году   составит  6009,7 тыс. руб.

в том числе:

средства бюджета муниципального образования  Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области   –1009,7 тыс. руб.

привлеченные средства (обл. бюджет) -  5000 тыс. руб.
В 2013 году составит 24846,02 тыс. руб.

в том числе:

средства федерального бюджета -24251,23 тыс. руб.

средства местного бюджета (муниципального образования Мгинское городское поселение) – 594,79 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

                     V. Организация управления реализации Программы

     Текущее управление Программой осуществляется администрацией муниципального образования  Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 

     Администрация муниципального образования  Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области   осуществляет:

1) реализацию мероприятий Программы;

2) подготовку предложений по внесению изменений в Программу;

3) текущий контроль за ходом выполнения мероприятий Программы;

4) финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета в пределах средств, предусмотренных Программой;

5) контроль за целевым использованием финансовых средств.

VI. Ожидаемый социально-экономический эффект

Реализация Программы позволит:

- выполнить реконструкцию  подъездной автомобильной  дороги в пос. Старая Малукса, Кировского района Ленинградской области   протяженностью  1343 пог. м и обеспечить соответствие технических характеристик отреставрированной автомобильной  дороги  нормативным требованиям;

- увеличить процент охвата населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;

- решить задачи развития агропромышленного комплекса и сельских территорий. 
                                                                                     Приложение №1
к муниципальной целевой программе

                                                     «Развитие автомобильных дорог муниципального                                                                      

образования Мгинское городское поселение 

                                                                     Кировского муниципального района
                                                                         Ленинградской области на 2012-2015 годы»

Перечень объектов по реконструкции муниципальных автомобильных дорог  
	№ п/п
	Наименование объекта
	Протяженность
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	2012 год

	1.
	Реконструкция подъездной автомобильной дороги в поселке Старая Малукса Кировского района Ленинградской области

	
	Всего: 6009,7 тыс. руб., в т. ч. средства областного бюджета- 5000 тыс. руб. средства местного бюджета -1009,7 тыс. руб.

	                                                            2013 год

	1.
	Реконструкция подъездной автомобильной дороги в поселке Старая Малукса Кировского района Ленинградской области
	1343 пог. м
	Всего: 24846,02 тыс.руб., в т.ч. средства федерального бюджета -24251,23 тыс.руб., средства местного бюджета 594,79 тыс. руб.



